АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 февраля 2025 г. № 378

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской  области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 14 февраля 2025 г. № 378

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 г. № 14, (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий.

- По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» заключены контракты (договоры) с ООО «СеверАвтоПрокат» и ООО ТФ «Ветерок». Перевозчики осуществляли автобусные перевозки по 7 муниципальным маршрутам: № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», № 132 «Холмогоры – Анашкино», № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». Автомобильным транспортом сделано 4208 рейсов и перевезено 46 100 пассажиров.

- По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских (грузопассажирских) муниципальных маршрутах  водного транспорта» организовано 2 муниципальных маршрута: «Ухтострово – хтр. Матера», «Емца», перевезено 119 пассажиров.

- По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на  пассажирских муниципальных маршрутах  водного транспорта» организован новый маршрут Подгор (Чёлмохта) – Емецк. С перевозчиком ИП Сидоровым А.Б. заключен муниципальный контракт. По маршруту выполнено 110 оборотных рейсов и перевезено – 4578 пассажиров.

- По мероприятию «Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта» отремонтированы б/т «Мечта», т/х «Куростров».

- По мероприятию «Дорожная деятельность в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области)»  заключены следующие муниципальные контракты (далее – МК):

МК № 5 подрядчик ИП Лупу Иван Николаевич на ремонт трубопереезда на автомобильной дороге «Подъезд к станции биологической очистки воды п. Луковецкий от автомобильной дороги п. Луковецкий ул. Советская»;

МК № 20 подрядчик ИП Рудалёв Алексей Федорович на ремонт автомобильных дорог местного значения и мостового сооружения через реку Кехта (автомобильная дорога д. Григоровская, Автомобильная дорога Кехта-Остров Гривы, автомобильная дорога д. Обухово, автомобильная дорога д. Ходчино, автомобильная дорога д. Демидово, автомобильная дорога Анашкино-Побоище, Подъезд к дому № 9 д. Ивлево от автомобильной дороги подъезд к д. Тряпицино от автомобильной дороги подъезд к д. Новая Стройка от автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, автомобильная дорога с. Холмогоры, ул. Ольховая, проезд от дома № 41 до дома № 32 по ул. Шубина с. Холмогоры);

МК № 21 подрядчик ИП Рудалёв Алексей Федорович на ремонт автомобильной дороги пос. Брин-Наволок ул. Лесная;

МК № 23 подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на ремонт трубопереезда на автомобильной дороге д. Великий Двор;

МК № 24 подрядчик ИП Резвый Никита Сергеевич на ремонт наплавного моста через реку Ваймуга;

МК № 25 подрядчик ИП Лупу Иван Николаевич на ремонт муниципальных дорог Луковецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области п. Луковецкий (автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Северная, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Рычкова, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Приозерная, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Советская, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Дачная, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Сосновая, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Юбилейная, автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Молодежная, автомобильная дорога д. Среднепогостская;

МК № 27 подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на ремонт дорог местного значения расположенных в границах Емецкого  территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (автомобильная дорога д. Задворье, автомобильная дорога д. Малое Село – д. Большое Село, автомобильная дорога д. Крюк - д. Бельково, автомобильная дорога д. Зачачье, автомобильная дорога д. Коскошина, автомобильная дорога с. Емецк ул. Григорьева, автомобильная дорога д. Шильцово ул. Строителей, автомобильная дорога с. Емецк ул. Жолобова, автомобильная дорога д. Кожгора, автомобильная дорога д. Кузнецово;

МК № 28 подрядчик ИП Казаченко Михаил Александрович, ремонт муниципальных дорог Луковецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (п. Светлый);

МК № 29 подрядчик ИП Лупу Иван Николаевич на ремонт муниципальных дорог Луковецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области п. Луковецкий улица Комсомольская, дом № 6;

МК № 30, подрядчик ООО «Спецтранс» на ремонт муниципальных дорог Луковецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (автомобильная дорога д. Андриановская, подъезд к д. Волково от автомобильной дороги подъезд к д. Рембуево от автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кижма – Мезень, автомобильная дорога хут. Матера, автомобильная дорога д. Большой Наволок – д. Андриановская, автомобильная дорога д. Андриановская – д. Горка Кузнечевская, автомобильная дорога д. Горка Кузнечевская – д. Елисеевская, автомобильная дорога д. Вашкаранда – д. Елисеевская, автомобильная дорога д. Александровская 3-я – д. Кобылинская, автомобильная дорога д. Большой Наволок, Автомобильная дорога д. Андриановская, автомобильная дорога д. Горка-Кузнечевская, автомобильная дорога д. Елисеевская, автомобильная дорога д. Богоявленская Горка, автомобильная дорога д. Кеницы, автомобильная дорога д Амосово);

МК № 31 подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на ремонт автомобильных дорог п. Брин-Наволок (автомобильная дорога п. Брин-Наволок ул. Набережная, автомобильная дорога п. Брин-Наволок, подъезд к кладбищу д. Демидово от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», автомобильная дорога п. Брин-Наволок пер. Речной, автомобильная дорога д. Березник, Дорога реестровый номер 722/1);

МК № 33 подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на  ремонт дорог местного значения, расположенных в границах Емецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (автомобильная дорога д. Заручей, автомобильная дорога д. Волость, автомобильная дорога д. Лысица, мост м/у д. Волость и д. Лысица, автомобильная дорога д. Новая, автомобильная дорога д. Кульмино Большое, автомоблиная дорога д. Кульмино Малое, д. Бросачиха, д. Лохта, автомобильная  дорога д. Узиково,подъезд д. Сухарево от автомобильной дороги Прилук – Хоробрица, участок автомобильной дороги д. Горончарово, участок автомобильной дороги с. Емецк ул. Комсомольская, участок автомобильной дороги с. Емецк пер. Октябрьский, участок автомобильной дороги с. Емецк пер. Пионерский, участок автомобильной дороги с. Емецк ул. Григорьева, подъезд к кладбищу д. Большое Кульмино от автомобильной дороги Емецк-Сельцо, подъезд к СБО с. Емецк от автомобильной дороги Емецк-Сельцо, автомобильная дорога д. Лысица);

МК № 34 подрядчик ИП Резвый Никита Сергеевич на ремонт дорог местного значения, расположенных в границах Емецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (автомобильная дорога п. Почтовое, Подъезд к деревням Верхняя Тегра, Осередок, Нижняя Тегра от автомобильной дороги Емецк-Сельцо, автомобильная дорога д. Погост ул. Молодежная, автомобильная дорога д. Залебедка, автомобильная дорога д. Красный Яр – д. Таратины – д. Кузнечиха – д. Надозеро – д. Кашевариха, подъезд к п. Ваймужский от автомобильной дороги Емецк-Сельцо);

МК № 46 подрядчик ООО «СУДСТРОЙСНАБ» на ремонту автомобильной дороги пос. Усть-Пинега, ул. Пинежская от дома № 1 до № 43;

МК № 48 подрядчик ООО «СУДСТРОЙСНАБ» на ремонт дороги «Подъезд к д. Спасская от автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры» и подсыпка гравийно-щебеночной смесью местных дорог;

МК № 49 подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на ремонт дорог местного значения, расположенных в границах Матигорского территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (подъезд к д. №35 д. Пятково от автомобильной дороги Копачево – Пятково – Пухтаковка, автомобильная дорога д. Кричевское);

МК № 51 подрядчик ИП Резвый Никита Сергеевич на ремонт автомобильной дороги «подъезд к п. Ваймужский от автомобильной дороги Емецк-Сельцо»;

МК № 52, подрядчик ИП Рудалёв Алексей Федорович на ремонту автомобильных дорог местного значения дер. Марково, с. Ломоносово, ул. Шубина к дому № 14 А;

МК № 53, подрядчик ИП Резвый Никита Сергеевич на ремонт наплавного (понтонного) моста через реку Емца, ,

МК б/н, подрядчик ИП Морщихин Николай Владимирович на ремонт автомобильной дороги д. Березы.

- Мероприятие «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». В рамках мероприятия модернизировано 4 пешеходных перехода.

- По мероприятию «Проведение заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения» проведены 3 заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения.

- По мероприятию «Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области, администрацией округа по безопасности дорожного движения» подготовлены 4 статьи по профилактическим мероприятиям в области безопасности дорожного движения.

  - Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 85414,43523 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 22396,69241 тыс. рублей;

местного бюджета – 63017,74282 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 60003,05267 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 21166,68355 тыс. рублей;

местного бюджета – 38836,36912 тыс. рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий программы, были использованы не в полном объеме. Общая сумма составила 25 411,38 тысяч рублей, из них:

24 143, 93359 тыс. рублей - транспортный налог с физических лиц поступает в конце года, сумма полностью переходит на следующий год;

312, 0 тыс. рублей - планировалось отремонтировать т/б «Мечта» т/б «Копь» и н/п «60». Однако, в связи с приватизацией, необходимость в ремонте «Копи» и «60» отпала. Вместо этого был отремонтирован только т/х «Куростров»;

955,44641 тыс. рублей - было временно прекращено движение по муниципальным маршрутам, поэтому эти средства остались не использованными.

В 2024 году администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т053-12 от 31 мая 2024 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

межбюджетный трансферт, именующий целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т039-7 от 10 июня 2024 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т016 от 02 марта 2024 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т026-8 от 31 мая 2024 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области).

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятии «Дорожная деятельность в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области)».

1.5 Программные мероприятия выполнены полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчётном периоде зафиксировано не было.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области  от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 90,0 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий |  | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причи ны откло нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджет ные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассо вые расхо ды | % | план на год | кассо вые расхо ды | план на год | кассо вые расхо ды | план на год | кассо вые расхо ды | план на год | кассо вые расхо ды | план на год | кассо вые расхо ды |  |  |  |  |
| 1.1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 12605,13308 | 11649,68411 | 92,4 | - | - | 9895,42505 | 8 939,97608 | 2709,70803 | 2709,70803 | - | - | - | - |  |  | 11649684,11 | было временно прекращено движение по муниципальным маршрутам, поэтому эти средства остались не использованными |
| 1.2. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских (грузопассажирских) муниципальных маршрутах водного транспорта ого транспорта |  |  | 290,0 | 290,0 | 100,0 | - | - | - | - | 290,0 | 290,0 | - | - | - | - |  |  | 290,0 | - |
| 1.3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта |  |  | 6126,83136 | 6126,83136 | 100,0 | - | - | 6126,83136 | 6126,83136 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6126,83136 | - |
| 2.1. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3568,69 | 3256,69 | 91,2 | - | - | 3140,446 | 2865,88611 | 428,244 | 390,80389 | - | - | - | - |  |  | 3256,69 | 312, 0 тыс. рублей - планировалось отремонтировать т/б «Мечта» т/б «Копь» и н/п «60». Однако, в связи с приватизацией, необходимость в ремонте «Копи» и «60» отпала. Вместо этого был отремонтирован только т/х «Куростров» |
| 3.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области) |  | Итого | 58468,74267 | 34324,80908 | 58,7 | - | - | - | - | 58468,74267 | 34324,80908 | - | - | - | - |  |  | 34324,80908 | 24 143, 93359 тыс. рублей - транспортный налог с физических лиц поступает в конце года, сумма полностью переходит на следующий год |
|  |  | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 6830,0 | 6828,5402 | 99,9 | - | - | - | - | 6830,0 | 6828,5402 | - | - | - | - |  |  | 6828,5402 | Экономия средств |
|  |  | Луковеций территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3300,0 | 3300,0 | 100 | - | - | - | - | 3300,0 | 3300,0 | - | - | - | - |  |  | 3300,0 | - |
|  |  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3390,0 | 3390,0 | 100 | - | - | - | - | 3390,0 | 3390,0 | - | - | - | - |  |  | 3390,0 | - |
|  |  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2670,0 | 2670,0 | 100 | - | - | - | - | 2670,0 | 2670,0 | - | - | - | - |  |  | 2670,0 | - |
|  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 42278,74267 | 18136,26888 | 42,9 | - | - | - | - | 42278,74267 | 18136,26888 | - | - | - | - |  |  | 18136,26888 | 24 143, 93359 тыс. рублей - транспортным налогом с физических лиц, который поступает в конце года, сумма полностью переходит на следующий год |
| 3.2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 4355,03812 | 4355,03812 | 100 |  |  | 3233,990 | 3233,990 | 1121,04812 | 1121,04812 |  |  |  |  |  |  | 4355,03812 | - |
| 4.2. Проведение заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 4.3. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области, администрацией округа по безопасности дорожного движениядвижения |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Всего по программе |  |  | 85414,43523 | 60003,05267 | 70,2 | - | - | 22396,69241 | 21166,68355 | 63017,74282 | 38836,36912 | - | - | - | - |  |  | 60003,05267 | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в

Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

Ответственный исполнитель: Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный 2024 год | фактичес кое, за отчетный 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2021 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 |  |
| 1.2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом |  | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 |  |
| 1.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания |  | % | 42 | 44 | 45 | 30,9 | 68,6 | 47 | Было временно прекращено движение по муниципальным маршрутам, поэтому эти средства остались не использованными. |
| 2.1. Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт |  | Единиц | 1 | 1 | 3 | 2 | 66,0 | 0 | Планировалось отремонтировать т/б «Мечта» т/б «Копь» и н/п «60». Однако, в связи с приватизацией, необходимость в ремонте «Копи» и «60» отпала. Вместо этого был отремонтирован только т/х «Куростров» |
| 3.1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов |  | % | 97,1 | 96,7 | 96,0 | 94,1 | 102 | 95,8 |  |
| 3.2. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 4.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет» |  | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в

Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области»

ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,92 | 46,0 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,70 | 14,0 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1,0 | 30,0 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 90,0 |

______________