АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 февраля 2025 г. № 489

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе                        Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 28 февраля 2025 г. № 489

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации  Холмогорского муниципального округа Архангельской области 09 января 2023 года № 21 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 2 мероприятий:

мероприятие «Оплата аренды опор линий электропередач для размещения светильников уличного освещения». В 2024 году проведена оплата аренды опор линий электропередач для размещения светильников уличного освещения;

мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда». В отчетном периоде проведены мероприятия по оплате коммунальных расходов, доставка квитанций  по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 12 774,52520 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета –  0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 12 774,52520 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 12 313,32202 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета –  0,00 тыс. рублей;

местного бюджета –   12 313,32202 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств из местного бюджета составила 461, 20318  тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций  по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности)» –  461,20318 тыс. рублей.

1.3. В отчетном году администрация Холмогорского муниципального округа не принимала участие в реализации государственных программ Архангельской области.

1.4.	Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятия «Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций  по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности)».

1.5.	Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 99,2 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причи ны откло нения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1.1.7 Оплата аренды опор линий электропередач для размещения светильников уличного освещения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 544,52520 | 544,52520 | 100 | - | - | - | - | 544,52520 | 544,52520 | - | - | - | - |  | 544,52520 |  |  |
| 2.2. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности) | Итого | 12230,0 | 11768,79682 | 96,2 | - | - | - | - | 12230,0 | 11768,79682 | - | - | - | - |  | 11768,79682 | экономия денежных средств |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3200,00 | 3002,48316 | 93,8 | - | - | - | - | 3200,00 | 3002,48316 | - | - | - | - |  | 3002,48316 | экономия денежных средств |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2000,00 | 1959,32358 | 98 | - | - | - | - | 2000,00 | 1959,32358 | - | - | - | - |  | 1959,32358 | экономия денежных средств |  |
|  | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2780,00 | 2731,43105 | 98,3 | - | - | - | - | 2780,00 | 2731,43105 | - | - | - | - |  | 2731,43105 | экономия денежных средств |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 4250,00 | 4075,55903 | 95,9 | - | - | - | - | 4250,00 | 4075,55903 | - | - | - | - |  | 4075,55903 | экономия денежных средств |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 12 774,52520 | 12313,32202 | 96,4 | - | - | - | - | 12 774,52520 | 12 313,32202 | - | - | - | - |  | 12313,32202 | экономия денежных средст |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный 2024 год | фактическое, за отчетный 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 55,6 | 56,4 | 58,4 | 58,4 | 100 | 59,6 |  |
| 1.2.Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг |  | % | 36 | 37 | 38 | 38 | 100 | 39 |  |
| 1.3.Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении |  | ед./км | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 100 | 0,07 |  |
| 1.4 Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении |  | ед./км | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,9 |  |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении |  | ед./км | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 100 | 0,13 |  |
| 2.1 Содержание МКД |  | ед. | 2 | 3 | 4 | 4 | 100 | 5 |  |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) |  | кВт·ч/м2; Гкал/м2; м3/чел | 59,6 0,21 0,70 | 59,5 0,20 0,69 | 59,3 0,19 0,68 | 59,3 0,19 0,68 | 100 | 59,1 0,18 0,67 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,96 | 19,2 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 99,2 |

____________