АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 февраля 2025 г. № 490

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»  высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 28 февраля 2025 г. № 490

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации  Холмогорского муниципального округа Архангельской области 09 января 2023 года № 22 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий:

мероприятие «Содержание общественных территорий». В 2024 году выполнялись работы по содержанию 11 общественных мест на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Освещение территории округа в темное время суток». Произведена оплата за освещение территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения». Выполнены работы по обслуживанию объектов уличного освещения на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения». Проведены работы по замене светильников уличного освещения на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие  «Содержание мест захоронений». Выполнены работы по  содержанию кладбищ на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Приобретение и установка памятника воинам–землякам в д. Среднепогостская Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В 2024 году приобретен и установлен памятник в дер. Среднепогостская;

мероприятие «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». В отчетном году обеспечено содержание контейнерных площадок на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок». Мероприятие не удалось выполнить ввиду заключения контракта сроком на два года. Срок выполнения работ  по ликвидации свалок в дер. Ичково, дер. Орлецы, дер. Ивойловская до 31 июля 2025 года.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году  предусмотрены финансовые средства в размере 8538,800 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 285,00 тыс. рублей;

местного бюджета –  8253,800 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 5 519,04808 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 285,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 5234,04808 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств составила 167,55192  тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 167,55192 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» не израсходованы средства в сумме 1,72541 тыс. рублей;

по мероприятию «Освещение территории округа в темное время суток» не израсходованы средства в сумме  155,77851 тыс. рублей;

по мероприятию «Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения» не израсходованы средства в сумме  0,019 тыс. рублей;

по мероприятию «Содержание мест захоронений» не израсходованы средства в сумме 10,029 тыс. рублей.

1.3. В отчетном году администрация Холмогорского муниципального округа  не принимала участие в реализации государственных программ Архангельской области.

1.4.	В рамках реализации муниципальной программы территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2024 году принимали участие в отдельных мероприятиях: «Содержание общественных территорий», «Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения», «Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения», «Содержание мест захоронений» и «Приобретение и установка памятника воинам-землякам в д. Среднепогостская Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

1.5 Не все, предусмотренные муниципальной программой, мероприятия выполнены. Полностью не выполнено мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок». Причина невыполнения – контракт заключен сроком на два года. Срок выполнения работ  по ликвидации свалок в дер. Ичково, дер. Орлецы, дер. Ивойловская до 31 июля 2025 года.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 90 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание общественных территорий | Итого | 355,00 | 355,00 | 100 | - | - | - | - | 355,00 | 355,00 | - | - | - | - |  | 355,00 |  |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 160,00 | 160,00 | 100 | - | - | - | - | 160,00 | 160,00 | - | - | - | - |  | 160,00 |  |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 50,00 | 50,00 | 100 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |  | 50,00 |  |  |
|  | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 125,00 | 125,00 | 100 | - | - | - | - | 125,00 | 125,00 | - | - | - | - |  | 125,00 |  |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,00 | 20,00 | 100 | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - |  | 20,00 |  |  |
| 1.2. Освещение территории округа в темное время суток | МКУ ХОЗУ | 3651,60000 | 3495,82149 | 95,7 | - | - | - | - | 3651,60000 | 3495,82149 | - | - | - | - |  | 3495,82149 | экономия денежных средств |  |
| 1.3. Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения | Итого | 115,00 | 114,981 | 99,9 | - | - | - | - | 115,00 | 114,981 | - | - | - | - |  | 114,981 | экономия денежных средств |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 45,00 | 45,00 | 100 | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - |  | 45,00 |  |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 70,00 | 69,981 | 99,9 | - | - | - | - | 70,00 | 69,981 | - | - | - | - |  | 69,981 | экономия денежных средств |  |
| 1.4. Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 25,00 | 25,00 | 100 | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - |  | 25,00 |  |  |
| 1.6. Содержание мест захоронений | Итого | 155,00 | 144,971 | 93,5 | - | - | - | - | 155,00 | 144,971 | - | - | - | - |  | 144,971 | экономия денежных средств |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 70,00 | 70,00 | 100 | - | - | - | - | 70,00 | 70,00 | - | - | - | - |  | 70,00 |  |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 75,00 | 64,971 | 86,6 | - | - | - | - | 75,00 | 64,971 | - | - | - | - |  | 64,971 | экономия денежных средств |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 10,00 | 10,00 | 100 | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - |  | 10,00 |  |  |
| 1.11 Приобретение и установка памятника воинам–землякам в д. Среднепогостская Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 285, 00 | 285, 00 | 100,0 | - | - | 285, 00 | 285, 00 | - | - | - | - | - | - |  | 285, 00 |  |  |
| 2.4. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1100,00 | 1098,27459 | 99,8 | - | - | - | - | 1100,00 | 1098,27459 | - | - | - | - |  | 1098,27459 |  |  |
| 2.5. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2852,2 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 2852,2 | 0,00 | - | - | - | - |  | 0,00 | Контракт заключен сроком на два года. Срок выполнения работ по ликвидации свалок в дер. Ичково, дер. Орлецы, дар. Ивойловская до 31 июля 2025 года. |  |
| Всего по программе |  | 8538, 80 | 5519,04808 | 64,6 | - | - | 285, 00 | 285, 00 | 8253, 80 | 5234,04808 | - | - | - | - |  | 5519,04808 |  |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный 2024 год | фактическое, за отчетный 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля благоустроенных территорий округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 50 | 55 | 70 | 70 | 100 | 75 |  |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | % | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 2.2. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. с нарастающим |  | ед./км | 180 | 182 | 189 | 189 | 100 | 196 |  |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед. с нарастающим |  | ед./км | 412 | 440 | 460 | 460 | 100 | 490 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,65 | 13 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 90,0 |

____________