АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 марта 2025 г. № 529

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 18:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»  высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 04 марта 2025 г. № 529

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 18  (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация двух мероприятий:

мероприятие «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет». В рамках данного мероприятия в 2024 году были проведены общественные обсуждения проектов по благоустройству территории;

мероприятие «Благоустройство общественных территорий». В 2024 году было благоустроено 2 общественные территории: в поселке Луковецкий – детская площадка «ул. Советская д.20-22-24», выполнен монтаж ограждения детской площадки, установлена лавочка–диван и две урны с вставками для урн, и в  селе Емецк - территория «Школьный парк», подготовлена площадка  с покрытием  из отсева с песком.

1.2. На реализацию муниципальной программы, по соглашениям, заключенным с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области, были предусмотрены финансовые средства в размере 1673,63652 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1608,00372 тыс. рублей, областной бюджет 32,8164 тыс. рублей, местный бюджет 32,8164 тыс. рублей. За отчетный период все денежные средства освоены полностью.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа АО принимала участие в государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 года №330-пп «О государственной программе Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области".

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет» и «Благоустройство общественных территорий».

1.5. Все мероприятия, предусмотренные  муниципальной программой в 2024 году, выполнены.

Все работы по благоустройству территорий исполнялись согласно утвержденным план-графикам без нарушения сроков выполнения.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 96 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1673,63652 | 1673,63652 | 1100 | 1608,00372 | 1608,00372 | 32,81640 | 32,81640 | 32,81640 | 32,81640 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,63652 | X |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1114,00978 | 1114,00978 | 1100 | 1070,32312 | 1070,32312 | 21,84333 | 21,84333 | 21,84333 | 21,84333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1114,00978 | - |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 559,62674 | 559,62674 | 1100 | 537,6806 | 537,6806 | 10,97307 | 10,97307 | 10,97307 | 10,97307 |  |  |  |  | 559,62674 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1673,63652 | 1673,63652 | 1100 | 1608,00372 | 1608,00372 | 32,81640 | 32,81640 | 32,81640 | 32,81640 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,63652 | X |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный 2024 год | фактичес кое, за отчетный 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа АО, территориальные отделы | ед. | 0 | 0 | 0 56,4 | 0 56,4 | 0 | 0 - |  |
| 1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества |  | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |  |
| 1.3 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | 66,7 | 2 |  |
| 1.5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества |  | процент | 36 | 45 | 73 | 73 | 100 | 73 |  |
| 2.1 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) |  | процент | 20 | 25 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,92 | 46 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 96 |

______________