АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 марта 2025 г. № 552

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 06 марта 2025 года № 552

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1. В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 24, осуществлялась реализация 10 мероприятий:

1) мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа». В отчетном периоде были выполнены работы по капитальному ремонту домов культуры (Усть-Пинежский, Белогорский, Емецкий, Брин-Наволоцкий);

2) мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации учреждений отраслей культуры». В отчетном периоде завершён капитальный ремонт Брин-Наволоцкого дома культуры;

3) мероприятие «Приобретение здания в муниципальную собственность». Приобретен в муниципальную собственность объект недвижимости: нежилое здание магазина-универмага с земельным участком, расположенное по адресу: Холмогорский муниципальный округ Архангельской области, село Холмогоры, улица Набережная имени Горончаровского, дом 29;

4) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан». В отчетном периоде выкуплена квартира в аварийном доме в с. Емецк, ул. Жолобова, д. 8. Приобретены жилые помещения для переселения граждан по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 15; п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 6А; с. Холмогоры, Ломоносова, д. 5, кв. 8;

5) мероприятие «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания Брин-Наволоцкого Дома Культуры, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 31;

6) мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области». Завершено строительство (реконструкция) объекта «Реконструкция системы водоснабжения в Холмогорском районе» (п. Малая Товра – Матигоры), объект принят приёмочной комиссией;

7) мероприятие «Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения». В рамках мероприятия производилась закупка реагентов для станции очистки воды в п. Малая Товра;

8) мероприятие  «Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта». Проведена экспертиза сметной стоимости по объектам: «Капитальный ремонт здания Брин-Наволоцкого Дома Культуры, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д.31 Холмогорский район, Архангельской области», «Кехта Комфортное поморье», «Капитальный ремонт объектов культуры», «Работы по устройству ливневой канализации», «Работы по благоустройству общественной территории Михайлов Парк», «Работы по благоустройству общественной территории д. Матвеевская», «Ремонт системы отопления ДК Усть-Пинега», «Общественное пространство в деревне Харлово»;

9) мероприятие «Услуги по осуществлению авторского надзора». ООО «Гражданпроект» в ходе строительства (реконструкции) объекта «Реконструкция системы водоснабжения в Холмогорском районе» осуществляло авторский надзор, результатом которого являлось внесение необходимых изменений в проектную документацию. Услуга исполнена;

10) мероприятие «Оценка стоимости нежилых помещений». По мероприятию в отчетном периоде произведена оценка  рыночной стоимости здания магазина-универмага с земельным участком, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, село Холмогоры, ул. Набережная Горончаровского, д. 29.

2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 217353,53481 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 178104,93935 тыс. рублей;

областного бюджета – 30108,07521 тыс. рублей;

местного бюджета – 2913,11025 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 6227,4100 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 217332,96181 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 178104,93935 тыс. рублей;

областного бюджета – 30108,07521 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2892,53725 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 6227,4100 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в размере 20,573 тыс. руб.

По мероприятию «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 1,00 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия.

По мероприятию «Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 9,573 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия.

По мероприятию «Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 10,00 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия средств  при оплате услуг по составлению сметных расчётов.

3. В отчетном периоде Холмогорский муниципальный округ Архангельской области принял участие в реализации следующих государственных программах и национальных проектах:

1) федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Предоставлена субсидия из средств областного бюджета – 1252,28501 тыс. рублей, из федерального бюджета – 11270,73935 тыс. рублей;

2) государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».  Предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 120,73550 тыс. рублей, из публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 6227,41000 тыс. рублей;

3) государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Предоставлена субсидия из областного бюджета – 3404,77500 тыс. рублей, из федерального бюджета – 166834,200 тыс. рублей;

4) из резервного фонда Правительства Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятия «Приобретение здания в муниципальную собственность» в размере 7900,00 тыс. рублей.

4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2024 году не принимали участие в реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 70,5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать удовлетворительной.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.1.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 14230,70949 | 14230,70949 | 100 | 11270,73935 | 11270,73935 | 1252,28501 | 1252,28501 | 1707,68513 | 1707,68513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,70949 | - |
| 2.1.6. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отраслей культуры | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 17430,27970 | 17430,27970 | 100 | 0,00 | 0,00 | 17430,27970 | 17430,27970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17430,27970 | - |
| 2.3. Приобретение здания в муниципальную собственность | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 7900,00 | 7900,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 7900,00 | 7900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7900,00 | - |
| 3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 6354,50000 | 6354,50000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 120,73550 | 120,73550 | 6,35450 | 6,35450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6227,41000 | 6227,41000 | 6354,50000 | - |
| 3.7. Осуществление технологического присоединения и получение технических условий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 30,00 | 29,00 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | Экономия денежных средств |
| 4.2.4. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 170409,21962 | 170409,21962 | 100 | 166834,200 | 166834,200 | 3404,77500 | 3404,77500 | 170,24462 | 170,24462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170409,21962 | - |
| 4.2.6. Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 507,3260 | 497,753 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,3260 | 497,753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,753 | Экономия денежных средств |
| 4.2.7. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 126,50 | 116,50 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 | Экономия денежных средств |
| 4.3. Услуги по осуществлению авторского надзора | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 340,00 | 340,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | - |
| 4.4. Оценка стоимости нежилых помещений | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | 25,00 | 25,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 217353,53481 | 217332,96181 | 99,9 | 178104,93935 | 178104,93935 | 30108,07521 | 30108,07521 | 2913,11025 | 2892,53725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6227,41000 | 6227,41000 | 217332,96181 |  |

____________________

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел строительства и архитектуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Проекты планировки и межевания территорий не потребовались |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт | МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | - |
| 3.1. Объем жилищного строительства, кв. м в год в том числе: | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | кв. м. | 7000,0 | 7300,0 | 9420,0 | 9740,7 | 103 | 5050,0 | - |
| многоквартирные жилые дома |  |  | 0 | 800,0 | 3420,0 | 2651,9 | 78 | 50,0 | Изменение площади строительства МКД |
| индивидуальное жилищное строительство |  |  | 7000,0 | 6500,0 | 6000,0 | 7088,8 | 118 | 5000,0 | - |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | кв. м. | 0 | 507,59 | 5243,61 | 3296,8 | 63 | 50,0 | Завершение этапа программы переселения. |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | человек | 0 | 17 | 306 | 154 | 50 | 2 | Завершение этапа программы переселения. |
| 4.1.Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Разработка проектно-сметной документации не потребовалась |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | - |
| 4.3. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Проведение текущего ремонта линий электропередач не потребовалось |
| 4.4. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Проведение текущего ремонта сетей теплоснабжения не потребовалось |
| 4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Проведение текущего ремонта сетей водоснабжения не потребовалось |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,41 | 20,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1,0 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1,0 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 70,5 |

______________