

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09 января 2023 г. № 21

с. Холмогоры

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

(в редакции постановлений от 16.06.2023г. № 229, от 04.08.2023г. № 271, от 20.10.2023г. № 314, от 16.11.2023г. № 349, от 17.07.2024 г. № 131)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области», администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник» и применяется с 1 января 2023 года.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 09 января 2023 г. № 21

(в редакции постановлений от 16.06.2023г. № 229, от 04.08.2023г. № 271, от 20.10.2023г. № 314, от 16.11.2023г. № 349, от 17.07.2024 г. № 131)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Холмогорского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области: (Холмогорский территориальный отдел; Матигорский территориальный отдел; Емецкий территориальный отдел; Луковецкий территориальный отдел).  Подрядчики, определяемые на конкурсной основе |
| Участники муниципальной программы | Физические и юридические лица, участвующие в мероприятиях |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности системы коммунальной и энергетической инфраструктуры, направленной на обеспечение потребностей социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области ;  Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения Холмогорского муниципального округа Архангельской области  2. Текущий, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и содержание муниципального жилищного фонда  3. Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта от их использования. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 - 2026 годы. Программа реализуется в один этап |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения  2. Удовлетворенность населения качеством жилищно – коммунальных услуг  3. Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении  4. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении  5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении  6. Содержание МКД  7. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 50004,51795 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 518,82418 тыс. рублей;  средства местного бюджета - 49485,69377 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса является создание комфортных условий для проживания граждан на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Основной целью муниципальной программы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Для этого необходимо развитие коммунальной инфраструктуры. Значительную актуальность имеет увеличение качества услуг водоснабжения и водоотведения.

В целях развития энергосбережения в рамках Программы реализуются мероприятия в области повышения энергоэффективности.

При разработке Программы учтены следующие нормативно-правовые акты:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";

постановление администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области»;

распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 28 июня 2022 года № 842 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», предлагаемых к разработке в 2022 году».

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Устаревшая система топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Холмогорского муниципального округу Архангельской области не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Системы холодного водоснабжения и водоотведения в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области эксплуатируется от 17 до 54 лет. К системам водоснабжения относятся насосные станции водозабора в количестве 15 сооружений и 5 станций очистки воды. К системам водоотведения относятся канализационно - насосные станции в количестве 19 единиц, станции биологической очистки в количестве 10 сооружений. Сверхнормативные сроки эксплуатации оборудования приводят к аварийным и техническим эксплуатационным неисправностям.

Модернизация объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства позволит:

повысить эффективность, качество жилищно-коммунальных услуг;

повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

На территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области к 2023 году выполнены требования федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в большинстве бюджетных учреждений. Однако вопрос установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях остается актуальным.

В результате проведенных энергосберегающих мероприятий и мероприятий по установке приборов учета в бюджетных учреждениях района снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов: тепловая энергия – на 20%, холодное водоснабжение – на 11%. Потребление электрической энергии незначительно возросло на 1,5% что объясняется увеличением электрических приборов, техники в образовательном процессе.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов

На территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области недостаточно развита система учета отпуска и расходования энергоресурсов на розничном рынке, что не позволяет выстраивать экономически выгодные и эффективные отношения между производителями и потребителями коммунальных услуг.

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования приводит к следующим негативным последствиям:

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений образования, культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг;

росту затрат предприятий округа на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

отсутствие свободных мощностей для подключения новых потребителей.

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной сфере округа с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.

**III. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий предусматривают приобретение оборудования его частей и комплектующих для объектов муниципальной собственности, таких как приобретение резервных источников электропитания, ремонт/устройство водоразборных колонок, проводить ежегодную актуализацию схем теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, приобретение воздуходувок на станции биологической очистки, приобретение резервных насосов для скважины на станции водоочистных сооружениях М. Товра.

Мероприятия пункта 3.1 перечня мероприятий предполагает: оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных казенных учреждениях, замену люминесцентных светильников на светодиодные.

По мероприятиям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Холмогорского муниципального округа Архангельской области закупки будут проходить в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

приобрести резервные источники электропитания на объекты первой категории в дер. Рембуево, дер. Данилово, пос. Малая Товра;

произвести ремонт 10 шт. водоразборных колонок на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

к 2026 году произвести устройство 5 водоразборных колонок

провести ежегодную актуализацию схем теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения;

приобрести две воздуходувки на станции биологической очистки;

приобрести один резервный насос для артезианской скважины на ст. М.Товра;

провести энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях Холмогорского муниципального округа Архангельской области .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограмм) |
| всего | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности системы коммунальной и энергетической инфраструктуры, направленной на обеспечение потребностей социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области; Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  Приобретение оборудования его частей и комплектующих для объектов муниципальной собственности | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 1555,51795 | 755,99275 | | 544,5252 | | 127,5 | | 127,5 |  | Пункт 1.1., 1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы (Далее – Перечень) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 518, 82418 | 518, 82418 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 1036,69377 | 237,16857 | | 544,5252 | | 127,5 | | 127,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1. Разработка единой схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения/программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | разработка единой схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения/программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Пункт 1.1., 1.2., 1.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.2. Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 755,99275 | 755,99275 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | 2023 год дер. Рембуево, приобретение РИСЭ | Пункт 1.1., 1.2.Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 518, 82418 | 518, 82418 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 237,16857 | 237,16857 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.3. Приобретение насосов (объекты водоснабжения/ водоотведения) | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | Пункт 1.1., 1.2., 1.4.Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.4 Устройство/ремонт водоразборных колонок /общественных колодцев | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Устройство/ремонт водоразборных колонок /общественных колодцев | Пункт 1.2., 1.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.5. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения сельских поселений Холмогорского муниципального округа | Пункт 1.3., 1.4., 1.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.6. Проведение анализов питьевой воды | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | | 127,5 | | 127,5 | Проведение анализов питьевой воды из водных объектов на территории Холмогорского муниципального округа | Пункт 1.2., 1.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 255,0 | 0,0 | | 0,0 | | 127,5 | | 127,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.7. Оплата аренды опор линий электропередач для размещения светильников уличного освещения | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | итого | 544,5252 | 0,0 | | 544,5252 | | 0,0 | | 0,0 | Оплата аренды 658 шт. опор линий электропередач для размещения светильников уличного освещения | Пункт 1.2., 1.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 544,5252 | 0,0 | | 544,5252 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Задача 2: Текущий, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Ремонт муниципального жилищного фонда | | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы  администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 250,0 | 250,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, сохранности муниципального жилищного фонда | Пункт 2.1., Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья/ Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности) | | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 48189,0 | 11715,0 | 11680,0 | | | | 12152,0 | 12642,0 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. Оплата коммунальных услуг за незаселенные жилые помещения | Пункт 2.1., Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 48189,0 | 11715,0 | 11680,0 | | | | 12152,0 | 12642,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 12776,0 | 2788,0 | 3200,0 | | | | 3328,0 | 3460,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 00,0 | 00,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12776,0 | 2788,0 | 3200,0 | | | | 3328,0 | 3460,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 8562,0 | 2319,0 | 2000,0 | | | | 2080,0 | 2163,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 00,0 | 00,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8562,0 | 2319,0 | 2000,0 | | | | 2080,0 | 2163,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 12012,0 | 3323,0 | 2780,0 | | | | 2894,0 | 3015,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12012,0 | 3323,0 | 2780,0 | | | | 2894,0 | 3015,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 14839,0 | 3285,0 | 3700,0 | | | | 3850,0 | 4004,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14839,0 | 3285,0 | 3700,0 | | | | 3850,0 | 4004,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Нераспределенный резерв | | |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 3 Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта от их использования | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях | | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, Казенные учреждения | итого | 10,0 | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | Пункт 3.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 Оснащение/поверка муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, Казенные учреждения | итого | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | Пункт 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Замена люминесцентных светильников на светодиодные | | | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области , Казенные учреждения | итого | 10,0 | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные:  в 2023 – не менее 3 шт. | Пункт 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итог муниципальной программы | | | | итого | 50004,51795 | 12730,99275 | | | 12224,5252 | | 12279,5 | 12769,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 518, 82418 | 518, 82418 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 49485,69377 | 12212,16857 | | | 12224,5252 | | 12279,5 | 12769,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Холмогорском

муниципальном округе

Архангельской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | |
| базовый 2021 год | оценочный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области**»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | |
| 1.1.Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 54,8 | 55,6 | 56,4 | 58,4 | 59,6 | 59,8 |
| 1.2.Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.3.Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед/км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,069 |
| 1.4 Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед/км | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,9 | 0,87 |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед/км | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,135 |
| Задача 2. Текущий, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | | | |
| 2.1 Содержание МКД | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Задача 3. Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта от их использования | | | | | | | | |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | кВт·ч/м2;  Гкал/м2;  м3/чел | 62,62  0,23  0,70 | 59,6  0,21  0,70 | 59,5  0,20  0,69 | 59,3  0,19  0,68 | 59,1  0,18  0,67 | 59,05  0,17  0,67 |

».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | И1.0 = Nодн./N округа\*100 %  где:  Nодн. - количество жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и канализации, чел.;  Nсумм. - всего количество жителей в округе (по состоянию на 1 января отчётного года), чел. | Отдел ЖКХ Холмогорского муниципального округа Архангельской области |
| 1.3;1.4;1.5 Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении; водоснабжении; водоотведении | 1,3;1.4;1.5 = N ед./N км., где Nед. Кол-во аварий за 1 год на сетях водоснабжения/ теплоснабжения/ водоотведения, N км протяженность сетей водоснабжения/ теплоснабжения/ водоотведения. | Отдел ЖКХ Холмогорского муниципального округа Архангельской области |
| 2.1 Содержание МКД | 2.1; 2.2 = N ед,, где Nед. Кол-во МКД на содержании | Отдел ЖКХ Холмогорского муниципального округа Архангельской области |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | И3.1 = N е.р../N, где N е.р. потребление/расход электроэнергии; тепловой энергии; воды в год, N – площадь помещения/кол-во чел. | Отдел ЖКХ Холмогорского муниципального округа Архангельской области |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_