ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

# ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
д. Ждановы, Холмогорский район, Архангельская область

2. Название проекта инициативного бюджетирования:

 **«Территория детства»**

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:

 «Территория детства» - 07.06.2023г – 15.12.2023 г.;

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

«Территория детства» - приобретение детского игрового оборудования для игр на открытом воздухе в д. Ждановы (Общество с ограниченной ответственностью «Мафпром»)

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта:

21 человек

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования:

Вырубка кустов, покос травы, помощь в установке игрового оборудования, скамеек, урн, подсыпка и выравнивание земельного участка, разбивка клумб, посадка цветов.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

 Аренда трактора

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| 500 000,00 | 407 142,85 | 67 857,15 | 15000,00 | 10000,00 | 500 000,00 | - |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

После реализации проекта «Территория детства» маленькие дети и школьники, а также взрослые получат возможность организовать с пользой свой досуг, будут заниматься на детских аттракционах, спортивных тренажерах, станут здоровыми и закаленными. Повысится уровень комфортного проживания в деревне Ждановы. Срок эксплуатации – 10 лет.

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).

