ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

# ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: деревня Одиночка.

2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Бор – место отдыха поколений».

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 07.06.2023-30.09.2023.

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

1) выполнение работ по благоустройству земельного участка с кадастровым номером 29:19:101401:198\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) выполнение работ по изготовлению и установке сцены-подиума для благоустройства территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

1) Индивидуальный предприниматель Рудалёв Алексей Федорович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Индивидуальный предприниматель Потанин Сергей Владимирович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 15 чел.

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: озеленение, благоустройство территории (покос травы, уборка мусора).

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия   
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

1) ИП Пономарев П.А. – разработка межевого плана.

2) ИП Клатт Е.П. – генеральный план участка.

3) ИП Соломаха И.А. – газонная трава.

4) Мишустина В.А. – кустарники, цветы.

5) Бтаков Р.В. – строительные инструменты.

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| 432 061,66 | 342 909,99 | 57 151,67 | 32 000,00 | - | 432 061,66 | - |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: нет.

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).







\_\_\_\_\_\_\_



















