ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к  Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
ж/д станция Паленьга_ Холмогорского района Архангельской области, Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа

2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Дворик детства»_________________

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:_ 07.06.2023г. - 15.12.2023 года

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: расчистка места  для детской площадки, уборка мусора, скос травы,  приобретение, доставка и установка: карусели, горки, лавочки со спинкой, шведской стенки, качелей двухместных, качелей-балансир, песочницы, урны

_____________________________________________________________________________________

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

______________________ИП  Гаврилов П.Н._(г. Таганрог, Ростовская область)_____________

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта:

25 человек

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: расчистка места  для детской площадки, уборка мусора, скос травы,   сборка и установка детской площадки.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия  в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: АО «Мезенское дорожное управление» произвели выравнивание  земельного участка под площадку размером  15*15 м.

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 105,26 | 197142,86 | 32857,14 | 12 105,26 | 0 | 242 105,26 | - |  |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: реализация проекта администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).

### ____________