ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

кПоложению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

**ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:  
с. Холмогоры, ул. Шубина

2. Название проекта инициативного бюджетирования:

«Шубина Стрит»

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 07.06.2023-16.08.2023

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы. Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом.

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

ИП Морщихин

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 20 человек

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования:

Разборка разрушившихся построек и заборов.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия   
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: 22452,20

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| 449044,00 | 365650,11 | 60941,69 | 12452,20 | 10000,00 | 449044,00 | - |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).



  






