ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к  Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 53, Холмогорский район, Архангельская область

2. Название проекта инициативного бюджетирования:

«Сцена»

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:

«Сцена» - 07.06.2023г. – 30.09.2023г.

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

«Сцена» - работы по устройству сцены в с. Емецк (Индивидуальный предприниматель Морщихин Николай Владимирович)

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта:

21 человек

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования:

В рамках трудового участия при реализации проекта выполнены работы:  помощь в подвозе и разгрузке стройматериалов, укладка их, покраска сцены пропиткой, разбивка цветников и посадка цветов в них.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия 
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

Аренда автотранспорта для подвоза стройматериалов к месту строительства сцены.

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000,00 | 203 571,43 | 33 928,57 | 2500,00 | 10000,00 | 250 000,00 | - |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

После реализации проекта «Сцена» преобразится сам земельный участок, теперь на сцене можно будет проводить концерты, игры, устанавливать музыкальную аппаратуру не на земле, под дождём, а на сцене в удобном месте, подключив в розетку в помещении Дома культуры. Для творческих коллективов тоже стало удобнее, они теперь смогут переодеваться в красивые костюмы в более комфортных условиях, а также танцевать на сцене, что удобно для артистов и зрителей.  Срок эксплуатации – 10 лет.

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).

### ___________