### ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к  Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
 село Холмогоры Холмогорского муниципального округа Архангельской области

2. Название проекта инициативного бюджетирования:

____________________ «Светлая сторона»_____________

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:_______________07 июня - 11 ноября 2023 г.

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

_ В рамках реализации проекта установлены фонари (13 шт.), установлена беседка.

- Прокладка кабеля в траншеи, длиной 100м

  - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

  - Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг

    - Закупка: кабель Ореол ВВГпнг(A) 3х1.5 100 м

  - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

  - Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной

    - Закупка: лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм

  - Подклчюение (запитка) к сети укладываемого кабеля

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2

- Устройство фундаментов для светильников

  - Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 (глубиной 1м, диаметром 0,3м)

  - Устройство бетонной подготовки (заливка бетоном -глубиной 1м, диаметром 0,3м)

  - Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15

- Установка опор и светильников

  - Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 12 мм

  - На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (глубиной 130мм)

    - Закупка: болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм  (для крепления стоек к бетонным ф-там)

  - Установка светильников: с лампами накаливания

  - (Столб уличный ST LUCE SL083.705.03, коричневый со светильниками вес 7,5кг)

    - Закупка: столб уличный ST LUCE SL083.705.03, коричневый

- Устройство беседки

  - Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т

    - Закупка: блоки железобетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом, объем до 0,6 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 (применительно)

  - Установка элементов каркаса: из брусьев

  - Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм

  - Обшивка каркасных стен: досками обшивки

  - (зашивка стен досками)

  - Устройство обрешетки: сплошной из досок

  - Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства

  - Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, СБС-модифицированный битум

  - Обработка  деревянных поверхностей антисептиком

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТИР"

- ОГРН 1202900004625

- ИНН 2923007658

- КПП 292301001

- Дата постановки на учёт 28 ноября 2022 г.

- Юридический адрес 164530, Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры, Октябрьская ул, д. 20

- Генеральный директор Онегина Татьяна Николаевна

________________________________________________________________________

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: ________10_______________________

6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: _уборка мусора с территории, покос травы, выравнивание территории песком.

7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия 
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:_________________________нет_______________________ 8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланированной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466220,12 | 0 | 442909,12 | 23311,00 | 0 | 466220,12 | - |

9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: После завершения строительных работ инициативной группой было организовано и проведено открытие площадки под названием «Будь на светлой стороне», где с импровизированной сцены звучали стихи, письма, благодарственные слова в адрес, тех, кто поддержал проект и помогал в его реализации. Так же было организовано чаепитие и развлекательно-игровая программа.

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).

____________