**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

**«Комфортная среда – объединяющая сила детей и взрослых»**

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории – п. Луковецкий, Луковецкий территориальный отдел,Холмогорский территориальный округ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные)

Председатель совета дома – Советская 20, Давлеева Людмила Александровна,

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

Холмогорский муниципальный округ, п. Луковецкий, Луковецкий территориальный отдел

3. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

(2) объекты благоустройства территории муниципального образования;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) объекты социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;   
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий; (4) объекты дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного значения; (5) иные объекты)

4. Направление инициативного проекта: жилищно-коммунальное хозяйство, развитие физической культуры и спорта

(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность, здравоохранение).

5. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение   
для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:**

Мы живём в очень красивом посёлке. В самом лучшем доме, у нас 241 человек, из них 12 детей войны, мы им стараемся обеспечить комфортное проживание, оказываем им особое внимание. К каждому празднику ветераны получают поздравления, для детей организуются конкурсы. Семьи принимают участие в обсуждении разных вопросов, которые касаются жизни нашего дома. Вот и сейчас активное участие приняли и дети, и взрослые в дизайн проекте. (Приложение № 1). А дом наш самый лучший и нам завидуют многие. «Советская 20» - это ТСЖ в посёлке Луковецкий. С 2009 года стоквартирным домом управляет ТСЖ. Начали работать, а денег не было, и мы все объединились. И теперь мы очень довольны. Тариф по содержанию **7 руб;** по тек.ремонту **5 руб. Дом у нас игрушечка!** Отремонтировано в доме все. Крыша, подвал, фасады, укреплены балконные плиты, в подъездах пластиковые окна, двери и подъезды все отремонтированы, везде доводчики стоят. Всё это сделали своими силами, сами жильцы. (Приложение № 2)

У нас самый теплый дом. Жильцы очень берегут имущество дома. У каждого подъезда разбиты цветники, цветами занимаются сами жильцы. Забор у нас красивый. У подъездов стоят урны и скамейки. (Приложение № 3). Территория дома в отличном состоянии. У нас каждую субботу – «субботник», выходят семьи с определенного подъезда и убирают территорию, и в течение недели жители этого подъезда следят за чистотой. Затем в чате, передают эстафету другому подъезду. (Приложение № 4). Прочитав всё, у вас возникнет вопрос, А что же вы хотите, если всё так хорошо.

**Есть проблемы**: в 2007 году на территории между домами 22, 24,17 (семидесятиквартирные) и 20 по Советской 20 силами детей и взрослых, проживающих по Советской 20, была оборудована детская спортивная площадка. Она востребована и на сегодняшний день, дети и взрослые всего посёлка приходят и занимаются любимым делом. На этой площадке есть чем заняться детям и взрослым разного возраста от 1 года и до 100. Так оно и есть. Волейбольная площадка всегда занята с утра до вечера, вечером товарищеские встречи взрослых, но что надо отметить, приходят на площадку семьями. (Приложение № 5)У нас очень часто проводятся соревнования по волейболу между командами разных населенных пунктов. Баскетбольная площадка всегда занята. Территория площадки всегда чистая, все годы жители дома следят за территорией и за сохранностью спортивных объектов. Ремонт проводили всегда своими силами. На сегодня несколько досок баскетбольной площадки сгнили их надо заменить. Вот это **проблема № 1.**

**Проблема №2:** вход на площадку от дома после дождя не возможен, перед площадкой огромная лужа. (Приложение № 6)

**Проблема № 3**: в подъездах мы велосипеды не ставим, да и ребятам, приезжающим на велосипедах на детскую площадку, некуда поставить их, необходима велостоянка.

**Проблема № 4:** У нас необходимо заменить вешала для сушки белья. Сделать необычные, креативные. Мы сделаем их в виде деревьев.

**Проблема № 5:** Жилой дом расположен вдоль местного проезда по ул. Советская, в группе многоквартирных  жилых домов, застроенных под прямым углом. Градостроительная особенность – территория жилого дома имеет сквозной проезд к группе жилых домов, расположенных на этой улице. Также эта дорога ведет жителей к больнице. С Улицы Центральная, Комсомольская, Строительная, Юбилейная дети ходят в школу, взрослые на работу и к остановке автобуса. Жители всего поселка идут в аптеку и на почту. А с 1 декабря дети и взрослые идут к нашей красивейшей елке, которую мы ставим на детской площадке своими силами с 2007 года; тут надо оговориться, 2 года елку дом не покупает, теперь у нас ставится елка искусственная, спасибо администрации посёлка. Дорога - это артерия, связующая дом с внешним миром. Дороги являются важной частью инфраструктуры любого населенного пункта. Комфортное проживание людей напрямую зависит от состояния внутридворового проезда. Капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории не проводился с момента постройки многоквартирного дома. Дорожное покрытие возле дома и детской площадки по ул. Советская 20 имеет видимые дефекты: просадки, выбоины, провалы, местами почти полностью разрушены плиты, отсутствуют места для парковки автомобилей. (На соревнования приезжают и с других населённых пунктов, а машину поставить некуда). Отсутствует тротуар, что представляет опасность для передвижения пешеходов.

Наш дом – это лицо посёлка. С него начинается посёлок, автобус из города Архангельск первая остановка - у нашего дома, и 95% пассажиров выходят. И все жители по нашей дороге идут к своим домам. Их встречает приветливо дом по Советской 20. На праздники много приезжает гостей в посёлок и все любуются домом, его освещением, флагами, которыми украшен дом в праздничные дни и елками, летом цветами.

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома, а именно проезд, имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился очень много лет. Отсутствует стоянка для временного хранения легковых автомобилей.

Въезд во двор многоквартирного дома организован со стороны центральной дороги. Движение пешеходов по двору осуществляется по проезжей части.

Мы очень любим свой дом, и каждый год отмечаем его день рождения. Жители Советской 20 с пирогами чаем собираемся и приглашаем соседей других домов, живём мы очень дружно!

В России жизненный комфорт, зачастую, заканчивается сразу за пределами квартиры. Но не у нас. Мы гордимся тем, что наша молодежь и взрослые вместе делают все своими руками. Принимают активное участие в различных мероприятиях, что позволяет им разнообразить и наполнить полезным содержанием свой досуг, реализовать свои интересы и потребности. Родители постоянно с детьми, участвуют в трудовых и спортивных делах, тем самым создают условия для их достойного воспитания. Папа и мама пример для детей!

Дети, подростки и взрослые проводят свободное время с пользой для здоровья и развития. Проводимые мероприятия вызывают живой интерес у детей и молодежи. Наша детская, спортивная площадка для массового вида спорта, который способствует оздоровлению и развитию людей в любом возрасте. На нашей площадке проводятся спортивные состязания для детей и взрослых, проводятся концерты. (Приложение № 5) Наша дворовая территория – место, где дети и молодежь проводят большую часть свободного времени. Мы испытываем чувство гордости за наших детей, которые увлечены спортом и взрослыми, которые показывают пример детям и в труде и в спорте.

Основная направленность проекта – это благоустройство дворовой территории: организацию открытой стоянки для временного хранения легковых автомобилей на 20 машиномест, ремонт проезжей части дороги внутри дворового проезда; оборудование велостоянки, и установка красивых вешалов, и ремонт настила баскетбольной площадки.

6. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

**Проектное решение**.

Настоящий проект благоустройства дворовой территории предусматривает:

1)установка велостоянки

2)организацию открытой стоянки для временного хранения легковых автомобилей на 20 машиномест

3)ремонт проезжей части дороги внутри дворового проезда.

4) установка красивых вешалов

5) ремонт настила баскетбольной площадки

7. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта -20 лет

Важным итогом реализации проекта «Комфортная среда – объединяющая сила детей и взрослых»

(наименование инициативного проекта)

ул. «Советская 20» является создание комфортных и безопасных условий для проживания **всех жителей посёлка** и улучшение внешнего облика дворовой территории.\_ После проведения работ по благоустройству данной дворовой территории результатом будет: обустройство парковочных мест и выравнивание проезжей территории, отсыпка песчано-щебеночной смесью основания парковки, укладка плит. Замена старых вешалов и стоянка для велосипедов, отремонтирован настил на баскетбольной площадке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда гидроманипулятора для снятия и укладки дорожных плит | час | 3,0 тыс /час -12 час. работы | 36000,0 |
| 2 | Аренда автомашины (самосвал) Погрузка и перевозка песка с камнем | Час | 3,0 тыс /час -12 час. работы | 36000,0 |
| 3 | Аренда автогрейдера для профилирования дороги | Час | 3,0 тыс /час- 10 час работы | 30000,0 |
| 4 | Аренда экскаватора | Час | 3,0 тыс / час – 8 часа | 24000,0 |
| 5 | Выкапывание водоотводной канавы вдоль дороги. | час | 3,0 тыс / час – 8 часа | 24000,0 |
| 6 | Приобретение ПГС | шт | 7 машин ( 1 машина 20т)/7тыс | 49000,0 |
| 7 | Приобретение металлических труб для вешалов -3м | шт | 12шт/2000,0 | 24000,0 |
| 8 | Изготовление вешалов | шт | 6шт сварка, установка | 20000,0 |
| 9 | Приобретение железобетонных плит 40 штук | шт | 1 шт.  3,5 тыс | 140000,0 |
| 10 | Приобретение крытой велостоянки | шт | 1шт/35000,0 | 40000,0 |
| 11 | Приобретение досок | м3 | 1м3/12000 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | **435000,0** |

Решение собственников жилья внести сумму на проект в размере 30000,0 рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках   
инициативного проекта, проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта,   
прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования,   
являющегося неотъемлемой частью выполняемого инициативного проекта, работ (услуг)

9. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 36ч

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид источника | Сумма  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства областного бюджета | 405000,0 |  |
| 2. | Средства местного бюджета |  |  |
| 3. | Средства физических лиц, поступившие  в местный бюджет |  |  |
| 4. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет | Средства ТСЖ 30000,0 |  |
| Всего | | **435000,0** |  |

11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

Финансовое участие ТСЖ – 30000,0

Трудовое участие жителей ТСЖ – Обязательно, укладка плит, ремонт баскетбольной площадки, любая помощь, какая понадобится

12. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 2024г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 2400ч

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

Финансовое участие собственников – 30000,0 р. В поддержку нашего проекта собрано подписей - 445ч Подписные листы прилагаются.

«20»\_\_августа 2023г Давлеева Л.А.