**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) **«Красивый дом, уютный двор – территория добрососедства»**,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории Луковецкого территориального отдела администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) **Лазаренко Валентина Владимировна, ТОС «Бирюза»** .

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

Архангельская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий, ул.Центральная, дом 11. Кадастровый номер ЗУ 29:19:011702:196.

3. Наименование (направление) инициативного проекта: «Красивый дом, уютный двор – территория добрососедства». Проект направлен на поддержку деятельности жильцов МКД по комплексному развитию территории, благоустройству дворовой территории МКД, спортивных и детских площадок, зеленых зон, формированию доступной среды для граждан: жильцов дома и жителей поселка Луковецкий, всех возрастов.

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Архангельской области или его части:

Жители дома № 11 по улице Центральная поселка Луковецкий – ответственные, любящие свой дом, бережно относящиеся к внутридомовой и придомовой территории, своими силами поддерживающие ее в надлежащем состоянии.

Так сложилось, что детская площадка нашего дома и детские площадки соседствующих с нами домов, имеют маленькие по площади придомовые территории, и по минимуму обустроены детскими городками только для детей от 2 до 8 лет. Придомовая территория нашего дома позволяет оборудовать не только детскую игровую площадку большого размера, разнообразить новыми экологическими игровыми формами для детей, но и спортивную площадку для детей, подростков и взрослых. Чтобы дети и взрослые могли пользоваться площадкой не только в дневное, но и в вечернее время, по периметру площадки планируется установка фонарей на солнечных батареях.

По просьбе пожилых жителей дома, а именно ветерана ВОВ – Юн Е.В., в 2022 году у каждого подъезда были установлены скамейки для отдыха, (установкой занималась управляющая компания).

Поселок Луковецкий тесно связан с лесом. Наши жильцы стараются озеленить придомовую территорию – высаживая деревья, кустарники и цветы. Но зеленые насаждения около подъездов необходимо оградить металлическим забором для защиты от животных и вандалов.

**Цель проекта:**

Воспитание чувства родной земли, добрососедских отношений жителей различных возрастов и интересов в процессе и результате улучшения домового пространства – подъезды и формирования, оформления социально значимой территории дома – забор около подъездов, детская площадка, парковочные места.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

Для реализации проекта необходимо:

1. Косметический ремонт внутриподъездной территории, замена входной группы (двери, доводчик)

2. Замена устаревшего деревянного забора на современный, металлический.

3. Создание парковочных мест для автотранспорта жильцов МКД.

4. Оформление территории детской спортивной площадки, установка мест отдыха для жителей всех возрастов.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

1. Будет улучшено качество жизни (отремонтированные подъезды, входные двери, новый забор и отдыха жителей МКД по улице Центральная д.11

2. Детям младшего и подросткового возраста поселка Луковецкий, будут созданы дополнительные условия игр и для занятия оздоровительными процедурами на спортивной площадке, что поможет улучшить их физическую форму.

3. Жителям дома и поселка старшего поколения будут созданы условия для отдыха и общения.

Благополучатели жители МКД № 11 – 270 чел. Дети и взрослые п.Луковецкий и гости поселка 300 чел.

Срок службы проекта более 20 лет.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена (руб) | Количество | Стоимость (руб) |
| Ремонт 6 подъездов |  |  |  |
| Материалы: краска фактурная для стен, краска для окон, пола, поручней, шпаклевка, кисти. |  |  | 237600 |
| Работа мастера | 30000 | 6 подъездов | 180000 |
| Замена входных подъездных дверей |  |  |  |
| Демонтаж и установка дверей (работа) |  |  | 48000 |
| Дверь железная | 30000 | 6 | 180000 |
| Замена забора |  |  |  |
| Материал: штакетник метал., труба профильная, планка П-образная, саморезы, заглушки. |  |  | 180000 |
| Работа |  |  | 100000 |
| Подготовка площадки |  |  |  |
| Отсыпка ПГС | 3000 | 60маш. | 180000 |
| Детская площадка |  |  |  |
| Детский игровой комплекс |  | 1 | 380000 |
| Скамья | 19400 | 2 | 38800 |
| Качели деревянные |  | 1 | 76800 |
| Баскетбольная стойка |  | 1 | 70900 |
| Качели гнезда |  |  | 73900 |
| Светильники | 3000 | 6 | 18000 |
| Велопарковка |  | 1 | 22000 |
| Цемент | 700 | 20 | 14000 |
| Работа |  |  | 200 000 |
|  |  |  | 2 000 000 |

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 19 чел. Поддержали проект 306 чел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 1890,0 | 90,0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 105,0 | 5 |
| 3 | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет | 5,040 | 0,24 |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет | 0 | 0 |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 99,96 | Вырубка кустов на дет.площадке, демонтаж старого забора и старой дет.площадки – своими силами.  Разравнивание ПГС – помощь ООО ПКП «Титан» 4,76% |
| Всего | | 2100,000 |  |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 30.12.2024г.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: жители п.Луковецкий 2214 человек.

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» августа 2023 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Лазаренко\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)