АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2024 г. № 200

с. Холмогоры

О внесении изменений в муниципальную программу                     «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области», администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденную постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 24.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 14 ноября 2024 г. № 200

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

1. Внести в муниципальную программу  «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию, касающуюся сроков и этапов реализации муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023–2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| --- | --- |

».

2) в паспорте Программы позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 352826,51359 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 268480,01700 тыс. рублей; средства областного бюджета – 40397,22086 тыс. рублей; средства местного бюджета – 10637,04713 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; иные источники – 0,0 тыс. рублей; публично – правовая компания «Фонд развития территорий» - 33312,22860 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

3) Приложения № 1,2 Программы изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к муниципальной программе

«Строительство и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области»

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы Холмогорского муниципального округа Арангельской области "Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |
| Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского округа. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подготовка проектов планирования и проектов межевания территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий |  | Администрация Холмогорского муниципального округа, отдел строительства и архитектуры, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа |  | итого |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Разработка 1 проекта в год |  | Показатель 1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы Холмогорского муниципального округа "Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области" (далее - Перечень) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. Разработка схем территорий |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа |  | итого |  | 21,00 |  | 21,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Разработка схем прилегающих территорий, согласно перечню организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | п. 1.1. Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 21,00 |  | 21,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУК Холмогорская ЦКС, ЦРБ, МКУ ХОЗУ, Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 31660,98919 |  | 0,00 |  | 31660,98919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11270,72192 |  | 0,00 |  | 11270,72192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 18682,58214 |  | 0,00 |  | 18682,58214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1707,68513 |  | 0,00 |  | 1707,68513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 14230,709490 |  | 0,00 |  | 14230,70949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный ремонт домов культуры (Усть-Пинежский, Белогорский, Емецкий, Брин-Наволоцкий) |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11270,722 |  | 0,00 |  | 11270,72192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1252,302 |  | 0,00 |  | 1252,30244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1707,68513 |  | 0,00 |  | 1707,68513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2. Капитальный и текущий ремонт библиотек |  | МКУК Холмогорская ЦМБ |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный и текущий ремонт библиотек |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.3. Капитальный и текущий ремонт зданий архива, музея, администрации, КДН |  | МКУ ХОЗУ |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный и текущий ремонт зданий архива, музея, администрации, КДН |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4. Капитальный ремонт детского сада № 1 "Журавушка», расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 30 |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный ремонт детского сада № 1 "Журавушка" в с. Холмогоры |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.5. Модернизация школьных систем образования |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Модернизация школьных систем образования (Брин-Наволоцкая средняя школа в 2025 г., Емецкая средняя школа в 2026 г.) |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.6. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отраслей культуры |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 17430,27970 |  | 0,00 |  | 17430,27970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный ремонт Брин-Наволоцкого дома культуры |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 17430,27970 |  | 0,00 |  | 17430,27970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство объектов муниципальной собственности |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 2.3. Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.1. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Холмогоры» |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Холмогоры» |  | п. 2.3. Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.2. Строительство Центра дополнительного образования в с. Холмогоры |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Строительство Центра дополнительного образования в с. Холмогоры |  | п. 2.3. Перечня |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение здания в муниципальную собственность |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  | итого |  | 7900,00 |  | 0,00 |  | 7900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Приобретение здания в муниципальную собственность |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 7900,00 |  | 0,00 |  | 7900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 3 Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 756,67006 | 656,67006 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Разработка инвестиций в инвестиционный проект 2023-2025гг., п. Луковецкий, с. Емецк, с. Холмогоры |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 756,67006 | 656,67006 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Проведение аудита 2023-2025 гг., п. Луковецкий, с. Емецк, с. Холмогоры |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 Cтроительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,000 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2023-2025 гг. - строительство и ввод в эксплуатацию жилья для переселения граждан из аварийного фонда |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | ИТОГО |  | 34272,65780 | 14579,870 |  | 19592,78780 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | Выкуп жилья, находящегося в собственности для расселения граждан из аварийного жилья 2023 - 2025гг. |  | п. 3.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | итого |  | 34272,65780 | 14579,870 |  | 19592,78780 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 649,97653 | 281,14473 |  | 368,83180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 310,45267 | 10,45267 |  | 200,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 33312,22860 | 14288,27260 |  | 19023,95600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нераспределённый резерв | итого |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2024 г. - приобретение 4 квартир |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 Оценка стоимости жилых помещений |  |  | Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 69,50 | 69,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Оценка стоимости жилья, находящего в собственности и включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 69,50 | 69,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Холмогорский территориальный орган | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Матигорский территориальный орган | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емецкий территориальный орган | итого |  | 69,50 | 69,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 69,50 | 69,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Луковецкий территориальный орган | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Экспертиза по признанию дома аварийным |  |  | Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Экспертиза по признанию дома аварийным |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Холмогорский территориальный орган | итого |  | 225,00 | 225,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 225,00 | 225,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Матигорский территориальный орган | итого |  | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емецкий территориальный орган | итого |  | 165,00 | 165,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 165,00 | 165,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Луковецкий территориальный орган | итого |  | 135,00 | 135,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 135,00 | 135,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7. Осуществление технологического присоединения и получение технических условий |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 323,47604 | 133,47604 |  | 40,00 |  | 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Получение технических условий и присоединения к электролинии многоквартирного дома в с. Холмогоры, с. Емецк |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 323,47604 | 133,47604 |  | 40,00 |  | 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.8. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64 корп. 1 и д. 64 корп. 2, д. 68 |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 6619,9957 | 6619,9957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Расселение граждан из ж/дома непригодного для проживания |  | п. 3.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 5626,9963 | 5626,9963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 992,9994 | 992,9994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Повышение устойчивости и надёжности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 1342,50562 | 1342,50562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 4.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1194,83 | 1194,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 147,67562 | 147,67562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый» |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 1342,50562 | 1342,50562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2023 г. - разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения пос. Светлый |  | п. 4.1 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1194,83 | 1194,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 147,67562 | 147,67562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 268723,71918 | 97190,67356 |  | 171033,04562 |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 257209,29508 | 90375,09958 |  | 166834,19550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 6342,83589 | 2938,05639 |  | 3404,77950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 5171,58821 | 3877,51759 |  | 794,07 |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации на территории Холмогорского муниципального округа |  | п. 4.3 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/ водоотведения |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2024 г. - на территории Холмогорского муниципального округа |  | п. 4.5 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Текущий ремонт тепловых сетей на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 782,84785 | 782,84785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2023-2025 гг. - текущий ремонт тепловых сетей |  | п. 4.5 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 782,84785 | 782,84785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 261723,03707 | 91313,81745 |  | 170409,21962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского муниципального округа |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 256232,33846 | 89398,14296 |  | 166834,19550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 5229,23140 | 1824,45190 |  | 3404,77950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 261,46721 | 91,22259 |  | 170,24462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. Строительство и реконструкция (модернизания) объектов питьевого водоснабжения МО "Луковецкое", пос. Луковецкий |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Строительство объекта водоснабжения "Блочно-модульная водоочистительная станция", по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, пос. Луковецкий |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 3441,44817 | 2767,62217 |  | 473,8260 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3441,44817 | 2767,62217 |  | 473,8260 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 484,8279 | 234,8279 |  | 150,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1) Составление локально-сметных расчётов 2) Обучающие курсы по сметному делу |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 484,8279 | 234,8279 |  | 150,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод в с. Холмогоры |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, дер. Кузнецово) |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 997,89159 | 997,89159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2023 г. строительство объекта "Станция очистки холодной воды" по адресу: д. Кузнецово |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 976,95662 | 976,95662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 19,93789 | 19,93789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,99708 | 0,99708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. Приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 1093,6666 | 1093,6666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1093,6666 | 1093,6666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. Капитальный ремонт водопроводных сетей (с. Холмогоры) |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей (с. Холмогоры) |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12. Демонтаж свайного поля с. Емецк |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Демонтаж свайного поля с. Емецк |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Услуги по осуществлению авторского надзора |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 391,00 | 51,00 |  | 340,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Осуществление авторского надзора по объекту; «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района» |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 391,00 | 51,00 |  | 340,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4. Оценка стоимости нежилых помещений |  |  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа | итого |  | 25,00 | 0,00 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Оценка стоимости нежилых помещений |  | п. 4.2 Перечня |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 25,00 | 0,00 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв |  |  |  | итого |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе "Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 352826,51359 | 121284,69098 |  | 230591,82261 |  | 900,00000 |  | 50,00000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 268480,01700 | 90375,09958 |  | 178104,91742 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 40397,22086 | 10041,02742 |  | 30356,19344 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 10637,04713 | 6580,29138 |  | 3106,75575 |  | 900,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 33312,22860 | 14288,27260 |  | 19023,95600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 16815,90909 | 0,00 |  | 14230,70949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 13318,200 | 0,00 |  | 11270,722 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1479,800 | 0,00 |  | 1252,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2017,90909 | 0,00 |  | 1707,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 34272,65780 | 14579,87000 |  | 19592,78780 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 649,97653 | 281,14473 |  | 368,83180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 310,45267 | 10,45267 |  | 200,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |  | 33312,22860 | 14288,2726 |  | 19023,95600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 262720,92866 | 92311,70904 |  | 170409,21962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 257209,29508 | 90375,09958 |  | 166834,19550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 5249,16929 | 1844,38979 |  | 3404,77950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 262,46429 | 92,21967 |  | 170,2446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

».

- «                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Строительство и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2021 год | оценочный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2: Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. | МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | ед. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | МКУ ХОЗУ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Количество построенных объектов муниципальной собственности | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 3: Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Объем жилищного строительства, кв.м в год в том числе: | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | кв. м. | 8050,0 | 7000,0 | 7300,0 | 9420,0 | 8000,0 | 8000,0 | 5000,0 |
| многоквартирные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 800,0 | 3420,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 |
| индивидуальное жилищное строительство |  |  | 8050,0 | 7000,0 | 6500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 5000,0 |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | кв. м | 918,52 | 0 | 6570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | кв. м | 2182,5 | 0 | 507,59 | 5243,61 | 5000,0 | 2000,0 | 500,0 |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | человек | 130 | 0 | 17 | 306 | 300 | 100 | 100 |
| Задача 4: Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.4. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ | ед. | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |

_______________