**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Усть-Пинега: комфортная среда», предполагаемый к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные): председатель территориального общественного самоуправления «Ритм» Шульга Анна Игоревна,

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: Архангельская область, Холмогорский район, пос.Усть-Пинега, общественная территория у МБУК «Усть-Пинежский ДК» (ул.Двинская, 46).

3. Наименование (направление) инициативного проекта: Инициативный проект «Усть-Пинега: комфортная среда» направлен на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части, на решение вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе:

1) благоустройство территории муниципального образования и ее озеленение, включая:

-благоустройство общественных пространств, площадей, парков, мест массового отдыха и иных территорий общего пользования, дворовых территорий;

-создание, содержание, восстановление и охрана расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями

2) создание условий для массового отдыха жителей, организации их досуга.

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: Усть-Пинега традиционно является центром притяжения соседних населенных пунктов (пос.Рожево, пос.Варда, пос.Печки, дер.Нижняя Паленьга)- здесь администрация, аптека, банк, почта, амбулатория, коммунальная организация, дом культуры, школа и детский сад. Численность населения, проживающего в этих населенных пунктах, включая пос.Усть-Пинега, составляет 1015 человек. При этом численность проживающих на указанных территориях увеличивается в 3 раза в летний период, в выходные, праздничные дни, каникулярное время. Основное место массовых мероприятий, гуляний, встреч взрослых и детей –это территория у Усть-Пинежского дома культуры (находится в центральной части посёлка) , которую необходимо благоустроить так, чтобы она стала комфортным общественным местом притяжения, встреч, общения и массового отдыха (рис.1). Однако на этой территории нет места, где можно присесть и поговорить с другом или компанией, нет современных цветников и урн. Клумбы из колес, урны из мятых ведер, останки старых сломанных скамеек не добавляют привлекательности территории (рис.2).



Рис.1. Общественная территория у Усть-Пинежского Дома культуры, предлагаемая к развитию



Рис.2 Фото существующих малых архитектурных форм

Предлагаемая к развитию общественная территория становится первым правобережным местом Поморья, куда попадают туристы из России и зарубежья после федеральной трассы М8, и первая территория, которая им встретится после переправы – это территория перед Домом культуры пос.Усть-Пинега. К сожалению, на сегодня центральная территория пос.Усть-Пинега у туристического потока и гостей поселка визуально вызывает грусть, печаль и отсутствие «хозяйской руки». Что, несомненно, негативно влияет на имидж нашего Холмогорского муниципального образования и Архангельской области в целом.

В самом поселке Усть-Пинега жители и гости обычно встречаются на угоре р.Северная Двина или «гуляют» по центральной асфальтовой дороге, где и происходят основные встречи, беседы и обмен новостями. При этом на территории Усть-Пинеги нет «места притяжения» - такого благоустроенного участка общественного пространства, где можно было бы присесть на лавочку или диван-качели после долгого променада и поговорить «по душам». Старшие школьники и молодежь тоже не имеют своего благоустроенного места встреч, и поэтому их место притяжения сейчас – опасные заброшенные останки сооружений и полуразрушенные дома.

Отсутствие благоустроенного места притяжения на общественной территории для всех возрастных категорий усть-пинежан и гостей негативно влияет на удовлетворенность условиями проживания в посёлке, создает негативное визуальное впечатление у транзитного российского туристического потока (имиджевый ущерб), создает условия для опасного времяпровождения молодёжи (в т.ч.школьников) в разрушающихся зданиях и сооружениях. Считаем степень неотложности решения проблемы максимальной.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

Для решения указанной выше проблемы предлагается выделить на общественной территории перед Домом Культуры участок размерами 20х6 м (рис.3,4), замостить его тротуарной плиткой, установить на нем малые архитектурные формы (скамьи, диваны-качели, урны, вазоны с цветами) и высадить рядом «Семейную аллею» - двухъярусную живую изгородь из ряда деревьев и ряда кустарников (рис.5). Выбранный участок площадью 120 кв.м походит под эти цели благоустройства, так как эта территория не имеет в своем периметре проходящих сетей связи, электро-, тепло-, канализационных сетей, схем водоснабжения и водоотведения (с учетом охранной зоны).




Рис.3. Местоположение зоны благоустройства массового отдыха жителей

в пос.Усть-Пинега, ул.Двинская, д.46



Рис.4. Фото местонахождения зоны благоустройства массового отдыха жителей с местом под высадку деревьев и кустарников в пос.Усть-Пинега, ул.Двинская, д.46



Рис.5. Эскизный проект территории благоустройства места массового отдыха населения в пос.Усть-Пинега, ул.Двинская, д.46

В таблице 1 приведен перечень и количество материалов и оборудования, выбранных для благоустройства места массового отдыха.

Таблица 1

Материалы и оборудование для благоустройства общественной территории по проекту «Усть-Пинега: комфортная среда»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование изделия, внешний вид, техническое описание материалов/оборудования** | **Коли-чество, шт.** |
| 1. | Плита 50х50х6 (без рисунка) см, вес 32 кг ГОСТ 17608-91**Плитка ГОСТ 17608-91**  50х50х6 см , бетонная, серая, без рисунка, вибролитая, вес 32 кг, 120 кв.м , производитель ООО «Брик» (г.Архангельск) | 480 |
| 2. | **Бордюр тротуарный**  БР 100.20.8 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 1000х200х80 мм, вес 35 кг, производитель ООО «Брик» (г.Архангельск) | 52 |
| 3. | **Рябина сортовая**  https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0d1e1af4b432e4b7797a5ca4ed89e3ed4ab16fac-9874010-images-thumbs&n=13высота 1,3-1,5 м, питомник «Садовод», г.Архангельск | 13 |
| 4. | **Пузыреплодник**  высота 0,4-0,7 м, питомник «Садовод», г.Архангельск | 6 |
| 5. | Дерен Вайт Голд**Дерен**  высота 0,3-0,5 м, питомник «Садовод», г.Архангельск | 6 |
| 6. | **Бархатцы**  Рассада однолетних цветущих растений**,** питомник «Садовод», г.Архангельск  https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cba03a8455714a795968f35cdd86c10ba81642f9-9029853-images-thumbs&n=13 | 40 |
| 7. | **С-4 Скамейка (АВЕН)**  Размеры (мм): длина 1 960, ширина 570, высота 740, допустимое отклонение +/- 50 мм  Материалы: каркас изготовлен из металла (труба 26,8 мм, профиль 30х60 мм, 20х40 мм, платик.) зачищенного, обезжиренного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Сидение и спинка выполнены из доски сечением 60х42 мм +-5 мм (древесина хвойных пород влажностью 12 ± 3 %). Для окраски используется грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами. Детали скамейки между собой крепятся на саморезы. К каркасу детали крепятся на болты М8. Крепление - фиксирующие стержни (500 мм).  Комплектация: на металлическом каркасе закреплены сидение и спинка из досок, расположенных на расстоянии друг от друга, с чередование коротких и длинных. Предназначена для благоустройства территорий. | 6 |
| 8. | **У-206 с/в Урна с ведром-вставкой (АВЕН)**  Размеры(мм): диаметр 460, высота 570. Объем 24 л, масса (без ведра-вставки) 17 кг, допустимое отклонение +/- 10%  Материалы: Урна выполнена из доски 60х35 мм (используются краски на водной основе с защитными свойствами). Каркас выполнен металла (труба d 21,3 мм, полоса не менее 4х20 мм, профиль 40х20), металлические детали зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Ведро изготовлено из оцинкованной листовой стали 0,4 мм.  Комплектация: урна цилиндрическая, выполнена из деревянных брусков. Бруски расположены на равном расстоянии друг от друга на металлическом каркасе с элементами ковки. Внутри каркаса помещено металлическое ведро-вставка с ручками. Урна предназначена для благоустройства территорий. | 4 |
| 9. | **К-11 Скамейка-Качалка (АВЕН)**  Размеры (мм): длина 1 870, ширина 1 670 мм, высота 2 020 мм допустимое отклонение +/- 5%  Материалы: каркас конструкции изготовлен из металлических профильных труб сечением 40х25 мм, 20х20 мм, полоса 40х4 мм, лист 5 мм.  Навес выполнен из поликарбоната толщиной не менее 3 мм.  Сиденье скамейки изготовлено из доски сечением 43х45 мм. Подвес - цепь стальная d 6 мм. В основании используются профильные трубы и полоса. Для окраски деталей из доски используются краски на водной основе с защитными свойствами или водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки укрепляющая поверхности, значительно увеличивающая срок службы деревянных поверхностей. Пропитка отличается высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к УФ излучению. Не содержит токсичных растворителей.  Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской.  При изготовлении конструкционных элементов использованы: цепь стальная; оцинкованный крепеж. Крепление – металлический узел.  Комплектация: Каркас конструкции выполнен из металла, в вершинах металлических опор закреплен навес из поликарбоната, крепится навес на металлические дуговые стяжки. На поперечной балке под навесом закреплен подвес-скамейка на цепях.  Сидение и спинка скамейки состоят из досок.  Маятниковые качели выполнены в современном стиле и предназначены для благоустройства территории и отдыха. | 1 |
| 10. | **В-125 Вазон (металл) (АВЕН)**  Размеры (мм): диаметр 990, высота 435, масса, ≈25,5 кг, допустимое отклонение +/- 50 мм.  Материалы: Каркас конструкции выполнен из металла: труб d 21,3 мм, 26,8 мм (кольцо в основании), листа 3 мм, сам вазон выполнен из листа металлического листа 1,2 мм. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Крепление на фиксирующие стержни длиной 500 мм.  Комплектация: Вазон металлический. Каркас выполнен из металлических труб круглого сечения, кольца основания и основного кольца, соединенных вертикальными перемычками. Вазон цилиндрической формы, зауженный книзу, выполнен из металлического листа 1,2 мм. Верхний край вазона окаймлен трубой круглого сечения. Комплекс предназначен для высаживания цветов и благоустройства территории. | 2 |

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

1. Повышение удовлетворенности жителей Усть-Пинежья улучшением комфортности среды проживания.

2. Появление благоустроенной площадки для общения позволит больше времени проводить некоторым группам населения на свежем воздухе - что улучшает состояние здоровья граждан, позволит в разные суточные периоды (утром – мамы с колясками, днем – старшее поколение, вечером молодежь) – улучшать социальное внутригрупповое общение, сплачиваться для решения насущных проблем.

3. Появление такого благоустроенного «места притяжения» позволит молодёжи собираться в безопасном для них месте, а не в заброшенных останках сооружений или полуразрушенных домов, уведет их от вечерних и ночных походов к реке и в лес.

4. Появление отдельной территории для комфортного общения позволит организовывать совместные беседы и времяпровождение взрослому и пожилому населению в дневное время, а молодежи – проводить «тусовки» в вечернее время на территории, благоустроенной качелями, лавочками, урнами, вазонами.

5. Высадка «Семейной аллеи» - живой изгороди из ряда деревьев и ряда кустарников - позволит не только озеленить территорию, но и создаст эффект шумоизоляции для жилых домов, находящихся рядом с благоустраиваемой общественной территорией.

6. Появление современных малых архитектурных форм вдоль асфальтовой дороги повысит туристическую привлекательность Холмогорского района, т.к. Усть-Пинега является правобережными воротами для тех россиян и иностранных туристов, которые путешествуют на своем автотранспорте и перемещаются с федеральной трассы М8 через переправу в сторону Голубино, Пинеги, Лешуконья.

Срок эксплуатации (жизни) результатов инициативного проекта – от 20 и более лет.

Социальным эффектом для жителей муниципального образования будет готовая общественная территория, которая позволит проводить общественно-значимые мероприятия на территории, быть местом встреч, отдыха, игры, спорта, развития, культурного досуга населения. Общение на свежем воздухе укрепит здоровье всех возрастных групп, улучшатся коммуникации между взрослыми и социальная адаптация у детей и подростков, повысится туристическая привлекательность территории и степень удовлетворенности жителей Усть-Пинежья комфортностью среды проживания.

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: локальный сметный расчет, составленный отделом строительства и архитектуры Администрации Холмогорского муниципального района на сумму 1859340,43 руб., коммерческие предложения на поставку саженцев, рассады (ИП Рушаков В.Н.) и малых архитектурных форм (ООО «Стадион», ИП Станкин М.Н., ИП Чирцов).

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 286 человек, проголосовавших в подписных листах.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 1667340,64 | 89,7 |
| 2 | Средства местного бюджета | 92967,02 | 5 |
| 3 | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 5 | Имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: все работы и материалы , включенные в локальный сметный расчет по высадке «Семейной аллеи» (подготовка посадочных мест, предоставление саженцев кустов и деревьев, грунта, рассады цветущих растений, работы по высадке, подготовка территории с демонтажем старых малых архитектурных форм) | 99032,77 | 5,3 |
| Всего | | 1859340,43 | 100 |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

01 мая 2024 г.- 01 ноября 2024 г.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 1015 чел. - зарегистрировано в пос.Усть-Пинега, пос.Варда, пос.Пески, пос.Рожево, дер.Нижняя Паленьга, 3000 чел. –численность прибывающих в указанные населенные пункты в выходные, праздничные дни, период отпусков и каникулярное время и незарегистрированных жителей, 20000 чел.- транзитный поток туристов-благополучателей по проекту.

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

Проект оценивается жителями Усть-Пинежья как имеющий высокую социальную и досуговую общественную полезность, т.к. направлен на благоустройство, создание общественной инфраструктуры, точки социального притяжения, места массового отдыха населения.

Срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта – не ограничен, т.к. деревья и кустарники будут жить десятилетиями после нас, а малые архитектурные формы можно обновить после 20-летнего использования.

Инициативный проект имеет абсолютную новизну (инновационность) для территории его реализации (до этого момента таких зон массового отдыха не было), а оригинальность проекта определяется сочетанием площадки для отдыха с озеленением территории «Семейной аллеей».

Количество прямых благополучателей : 24015 чел. (с учетом местного населения, постоянно приезжающих гостей территорий Усть-Пинежья, туристического потока Россия- паромная переправа Березы-Усть-Пинега – Голубино, Пинега, Лешуконье, Мезень).

Уровень поддержки инициативного проекта гражданами определен в размере 28,2 % - через соотношение количества подставивших подписи в подписных листах по проекту «Усть-Пинега: комфортная среда» (286 чел.) к количеству зарегистрированных на территориях Усть-Пинежья жителей (1015 чел.).

Уровень финансового, имущественного и трудового участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации инициативного проекта составляет 99032,77 руб. или 5,3 % от стоимости проекта.

Опыт ТОС «Ритм» по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов: 5 проектов.

Дополнительный способ выявления мнения граждан по вопросу о необходимости развития общественных территорий Усть-Пинежья (пос.Усть-Пинега, пос.Печки, пос.Варда, пос.Рожево, дер.Нижняя Паленьга) применен в сети Интернет в опросе группы ВКонтакте «Усть-Пинежье.Возрождаем с любовью» https://vk.com/wall-222065335\_9, где более 2/3 из голосовавших223 чел. на 28.08.23 г.) проголосовали «за» их развитие.

Председатель ТОС «Ритм»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шульга Анна Игоревна

«28» августа 2023 г.