**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «*Все вместе в лучшем месте»*,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории *Холмогорского муниципального округа Архангельской области*

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) *ТОС «Матигоры», председатель Догонкин Александр Сергеевич,*

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект д*еревня Надручей Холмогорского муниципального района Архангельской области*

3. Наименование (направление) инициативного проекта «*Все вместе в лучшем месте.»*

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: *В рамках проекта Матигорского ресурсного центра «Вектор» «Деревня 2.0.», жителями деревни Надручей была выявлена потребность в территории общего пользования, где они могли бы спокойно общаться друг с другом, отдыхать и прогуливаться в комфортных условиях.*

*В деревне Надручей проживает примерно 300 человек, сама деревня в основном состоит из частного сектора и люди общаются с соседями через забор или в месте сбора мусора- общей благоустроенной нейтральной территории нет. И так же жителям хочется, что бы их деревня развивалась и становилась лучше.*

*В ходе опроса в социальной сети Вконтакте среди жителей деревни Надручей, было выбрано место для создания благоустроенной территории. Выбранная, территория, находится рядом с региональной дорогой, которая ведет в храм Воскресения Христова.*

*Данный храм является визитной карточкой Матигор и он входит в Туристическую карту Архангельской области. Тур-операторы Архангельской области практически всегда включают наш храм в туры выходного дня на родину М.В. Ломоносова.*

*Но сейчас жители и гости деревни видят здесь неиспользуемое картофельное поле, старые дома и покосившиеся заборы.*

*Поэтому обустройство нашей территории имеет потенциал для повышения привлекательности нашего села для туристов.*

*В рамках проекта «Деревня 2.0» архитекторы, учитывая мнение жителей деревни Надручей, создали дизайн-проект для данной территории, на основе которого и будет вестись благоустройство.*

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: *в настоящее время данная территория начинает преображаться, так как уже в 2023 году будут завершены первичные работы по благоустройству. В 2023 году будет создана основная прогулочная дорожка, установлен комплекс из трех мини-беседок, высажено буферное озеленение.*

*Поддержка данного проекта позволит создать нам условия для дальнейшего благоустройства данной территории. И мы из заброшенного поля сделаем красивое место для отдыха, которым смогут комфортно пользоваться круглый год все жители Матигор.*

*При этом у гостей нашей деревни будет возможность после или перед долгой дорогой прогуляться и отдохнуть в комфортных условиях на свежем воздухе.*

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: *благоустройство данной территории запланировано на 3 года: в 2023 году будет сделано за счет средств гранта «Инициативное бюджетирование» прогулочная дорожка, за счет средств окружного конкурса для ТОС комплекс из трёх мини-беседок с лавочками и так же в этом году будет организована высадка буферного озеленения силами жителей деревни.*

*В 2024 за счет средств данного гранта мы создадим дополнительные пешеходные дорожки, которые улучшат логистику движения по территории. Установим большие качели и спортивный комплекс*

*А 2025-2026гг. планируется установка детского комплекса, декоративного освещения: вдоль дорожек в виде пеньков, а основное в виде деревьев, что вместе с растениями голубого цвета вдоль дорожек, поддержит тему ручья. Всё благоустройство планируется за счет грантовых средств различных конкурсов.*

*Во время реализации данного проекта мы объединим более 60 жителей деревни Надручей общим делом и идеей. У соседей появится возможность общаться друг с другом не через забор или в месте сбора мусора, а в красивом удобном месте на нейтральной территории.*

*После реализации нашего проекта мы получим благоустроенную территорию более 100 кв.м. для прогулок и отдыха жителей и гостей деревни Надручей, которой можно пользоваться круглый год.*

*У жителей деревни улучшится качество жизни. Деревня станет более привлекательной для гостей из других регионов.*

*Обслуживать данную территорию в дальнейшем планируется силами жителей села Матигоры,ТОС, местной администрации.*

*Срок жизни проекта – более 10 лет*

*Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование группы населения* | *Количество (человек)* |
| *1* | *2* | *3* |
| *1.* | *Жители д.Надручей* | *300* |
| *2.* | *Прихожане храма* | *60* |
| *3.* | *Туристы* | *80* |
| *4.* | *Жители д. Буты, д. Ходчино,д. Хетка, д. Белая Гора-для них это место находится на пути следования к месту жительства* | *70* |
|  | *Всего* | *500* |

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: *800741,00 рублей согласно коммерческого предложения и сметы, а именно:*

*- диван-качели парковые, габариты Д\*Ш\*В: 3000 мм\* 700 мм\* \*2500мм-290340,00 рублей –грантовые средства;*

*- спортивный комплекс, габариты Д\*Ш\*В:3820 мм\* 2270 мм\* \*2750 мм-344295,00 рублей-грантовые средства;*

*- создание дополнительной дорожки протяженностью не менее 30 метров шириной не менее 0,75 метра-166106,00 рублей – имущественное (щебень и пгс) и трудовое участие населения в виде разгрузочно-погрузочных работ, земляных работ, работ по озеленению, предоставление техники, посадка новых растений и уход за растениями и деревьями ранее высаженными, организация и проведение мероприятий по объединению жителей деревни. Из расчета, что МРОТ 27611,40 и планируем привлечь к работам не менее 60 человек, и потребуется не менее 20 часов на все необходимые работы, получаем 50321,77 – трудовое участие жителей села.*

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: *51(пятьдесят один) человек, согласно подписных листов.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 594,621 | 74,3 |
| 2 | Средства местного бюджета | 40,014 | 5 |
| 3 | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 166,106 | 20,7 |
| Всего | | 800,741 | 100 % |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

*до 01.11.2024года.*

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: *примерно 300 человек.*

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

*Особенность данного проекта в том, что он многолетний и системный. Благоустройство территории создается в единой канве с другими общественными пространствами с. Матигоры в рамках проекта МРЦ «Вектор» Деревня 2.0.*

*В 2023 году на данной территории ТОС «Матигоры» реализует два своих проекта общей суммой 552815 рублей. На эти средства сделано профилирование участка, создана основная прогулочная дорожка, установлен комплекс из трех мини-беседок, высажено буферное озеленение.*

*Ранее ТОС «Матигоры» успешно реализовал проект «Петровский мост».*

«29»\_августа 2023\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Догонкин А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

Примечание: инициаторы проекта вправе использовать форму заявки, размещенной на сайте https://комфортноепоморье29.рф/#project в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до дня вступления в силу постановления Правительства Архангельской области от 24 июля 2023 года № 682-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп».