Приложение № 1  
к приказу Минэкономразвития России  
от 23 апреля 2015 г. № 254

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 593)

**Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Кому\*: | 1 |
| Адрес\*: | 1 |

1. В период с «06» июня 2022 г. по «15» ноября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:

Холмогорский муниципальный район Архангельской области,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы2)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 6.06.2022 № 1 (ИКЗ 223292300203229230100100010000000244),

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика3: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

почтовый адрес: 164530, Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.18

адрес электронной почты: [holmkumi@yandex.ru](mailto:holmkumi@yandex.ru)

номер контактного телефона: 8(81830) 33083

со стороны исполнителя4:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ИП Талых Александр Сергеевич;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера4: Талых Александр Сергеевич;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 33312;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 29.11.2016;

почтовый адрес: 163000 г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.2006;

адрес электронной почты: a.talyh@gmail.com;

номер контактного телефона: +7-960-007-18-90, 8-8182-47-68-99

2.Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с [частью 4 статьи 69](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFAA407D3409287DAB6B3DDFEC92028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B934658435535B01336F15765F9166D8AA454EI424H) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с [частью 9 статьи 69](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFAA407D3409287DAB6B3DDFEC92028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B9356D8135535B01336F15765F9166D8AA454EI424H) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в [пункте 1](#P55) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном [частями 1](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFAA407D3409287DAB6B3DDFEC92028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B93F6D8535535B01336F15765F9166D8AA454EI424H) и [9 статьи 21](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFAA407D3409287DAB6B3DDFEC92028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B93F6E8735535B01336F15765F9166D8AA454EI424H) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (в официальных газетах МО «Холмогорский муниципальный район» «Холмогорский Вестник», МО «Емецкое» Вестник муниципального образования «Емецкое», на официальных сайтах МО «Холмогорский муниципальный район» [www.holmogori.ru](http://www.holmogori.ru), и МО «Емецкое» <http://emeckoe.ru>6) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в [пункте 1](#P55) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в [пункте 2](#P84) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4.Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место выполнения [[1]](#endnote-1)7 комплексных кадастровых работ | Время выполнения 7 комплексных кадастровых работ |
| 1 | Кадастровые кварталы 29:19:120801, 29:19:120802 на территории Холмогорский муниципальный район Архангельской области |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Даты и сроки | Работы | Результат |
|  | **Подготовительный этап** |
| 1.1 | в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты заключения контракта | 1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); 2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. | Копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;  Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;  Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона  № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;   1. Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона  № 221-ФЗ. |
| 1.2 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта | 1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии |
| 1.3 | в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта | 1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. 2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |
| 2. | **Этап 1** |
|  | не позднее 10.08.2022 | 1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; 2. Выполнение мероприятий, связанныхс информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведениив соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; 3. Подготовкапроектов карт-планов территории;   Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». | Проект карты-плана территории |
| 3. | **Этап 2** |
| 3.1 | не позднее 25.08.2022 | 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; 2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик). 3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) | Согласованная согласительной комиссией и утвержденная заказчиком Карта-план территории направлена в орган регистрации прав |
| 3.2 | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). |
| 3.3 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока предоставления возражений | Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.  Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |
| 3.4. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения карты-плана | Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории |
| 3.5 | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения карты-плана территории | Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав |
| 4. | **Этап 3**  в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 07.11.2022 | 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.  2. ПолучениеЗаказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. |
| 5 | **Приемка работ**  в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 15.11.2022 | 1. Документ о приемке формируется с использованием единой информационной системы в сфере закупок в день направления Заказчику извещения о готовности результатов исполнения его задания к сдаче-приемке, с соблюдением требований пунктов 1, 2 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ. | Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета по управлению имуществом  администрации муниципального образования  «Холмогорский муниципальный район»  Архангельской области  Л.А.Федорова | \* |  | \* |
| [[2]](#endnote-2)8 |  | (подпись)[[3]](#endnote-3)9 |  |

Место для оттиска печати [[4]](#endnote-4)10 \*

1. 2 Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

   Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

   Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества, номера лесных кварталов.

   3 Указывается сокращенное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, являющегося заказчиком комплексных кадастровых работ.

   4 Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, исполнителем комплексных кадастровых работ является юридическое лицо, указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование такого юридического лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2016, № 27, ст. 4294) в качестве работников такого юридического лица, которые будут выполнять такие комплексные кадастровые работы.

   Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер, осуществляющий кадастровую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», указываются сведения о таком кадастровом инженере.

   5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.

   6 Указываются номер, дата и наименование печатного издания, в котором было опубликовано извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ.

   7 Указываются сведения, позволяющие определить место выполнения комплексных кадастровых работ – кадастровые номера, адреса объектов недвижимости или описание их местоположения и время их выполнения, для информирования правообладателей объектов недвижимости о времени выполнения комплексных кадастровых работ в отношении принадлежащих им объектов недвижимости в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости. [↑](#endnote-ref-1)
2. 8 Указываются сведения о кадастровом инженере, направляющем извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ. [↑](#endnote-ref-2)
3. 9 Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на бумажном носителе, заверяется подписью направившего его кадастрового инженера, извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме электронного документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью направившего его кадастрового инженера. [↑](#endnote-ref-3)
4. 10 Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на бумажном носителе, заверяется печатью направившего его кадастрового инженера. [↑](#endnote-ref-4)