ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

**З А Я В К А**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета **«Безопасная дорога у дома »** - ремонт улицы Северная протяженностью 250 метров**,** предполагаемый к реализации на территории пос. Луковецкий Холмогорского муниципального округа Архангельской области .

1. **Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные)** – Дзюба Валентина Николаевна, председатель ТОС «Северный».

2. **Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект**:

Автомобильная дорога общего пользования местного значения Холмогорского муниципального округа п.Луковецкий ул.Северная реестровый номер 1089 идентификационный номер 11-256 ОП МР 152 , общая протяженность -540,00 метров, передана по договору в безвозмездное пользование Луковецкому ТО с 01.01.2023 года. Подлежит ремонту 250,0 метров.

**3. Наименование (направление) инициативного проекта:**

благоустройство общественных пространств, площадей, парков, мест массового отдыха и иных территорий общего пользования, дворовых территорий;

**4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:**

Каждый из нас желает жить в красивом, благоустроенном и безопасном населенном пункте. Однако, одной, из наиболее важных проблем в настоящее время, остается состояние дорог в поселке. Особого внимания требует участок дороги по ул. Северная вдоль домов 2,4,5,6 и 7 в п. Луковецкий протяженностью 250,0 метров, где расположены двухэтажные 12 квартирные кирпичные дома. Дорога, у данных домов, находится в аварийном состоянии. Весной, осенью и летом во время дождей постоянно глубокие лужи, ямы и ухабы, когда-то там лежали ж/б плиты, но они все ушли в землю или раскололись и представляют большую опасность для водителей автомашин и пешеходов. Еще особенность этой автодороги, что прямо на проезжей части дороги находятся подземные канализационные колодцы в количестве 9 штук. У входа в подъезды домов, в период дождей и весеннего половодья, из-за низкого уровня плит, образуются глубокие лужи и дождевая или талая вода вода заходит в дома 1-го этажа.

Вопрос обустройства дорожного покрытия по ул. Северная протяженностью 250,0 метров является одним из приоритетных для населения, проживающих в домах №2,4,5,6,7.

5**. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:**

Реализация мероприятий по ремонту дороги по ул.Северная п.Луковецкий приведут к разрешению вышеуказанной проблемы, а это:

1.Улучшение состояния дорог общего пользования;

2.Создание комфортных условий для жителей в поселке;

3.Обеспеченеие безопасности автодвижения и пешеходов;

4.Развитие эффективной и современной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

5.Создание благоприятного облика поселка.

6.Благоустройство территории .

7.Сплочение жителей дома в процессе благоустройства территории

**6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:**

Для реализации проекта необходимо :

1.Снятие деформированных железобетонных плит ;

2.Погрузка и отвозка ломаных и деформированных плит;

3.Расширение (снятия грунта)дорожного полотна с правой стороны напротив дома №2 экскаватором;

4.Сделать небольшие заглубления для установки желобов под уклоном, чтобы за счет уклона вода двигалась самотеком по желобу, не выходя на дорожное полотно.

5. Установить желоба и металлическими решетками;

6.Сделать подсыпку ПГС и спланировать дорожное полотно;

7.Установить дорожные железобетонные плиты, с обводкой из плит канализационные колодцы для исключения попадания в них сточных вод.

Ожидаемый срок эксплуатации проекта 25 лет.

**7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

Ведомость объемов работ прилагается. (Приложение №1).

**8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:**

В поддержку выдвижения инициативного проекта **«Безопасная дорога у дома »** для участия в отборе инициативных проектов на территории Луковецкого территориального отдела Холмогорского муниципального округа приняли участие 8 листов (80 подписи).

**9. Планируемые источники финансирования проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 2 733,356 | 89,93% |
| 2 | Средства местного бюджета | 151,964 | 5% |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц |  |  |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 75,000 |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 78,954 | 5,07% |
| Всего | | 3 039,274 | 100,0% |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в:

**Трудовое участие**

1. Благоустройство территории, разравнивание ПГС вручную возле канализационных колодцев (10 чел. х 8 час.) х 5 дн. х140,99 руб.= 56 396,0 рублей;
2. Чистка железобетонных лотков от песка (10 чел. х 4 час,) х 4 дн.= 160,0 час.х140,99 руб. = 22 558.40 рублей

**На общую сумму – 78 954.40 рублей**

**10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта**:

01 октября 2025 г.

**11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта**: Численность населения по месту жительства п.Луковецкий – 2 364 человек, в том числе детей -215 человек, но в летний период количество взрослого населения и детей увеличивается втрое.;

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек – 250

**12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости)**

Реализованных проектов – нет. ТОС «Северный» создан по инициативе граждан по улице Северная п.Луковецкий - 17 февраля 2021 года. Принимали участие в конкурсах по ТОС, но финансовой поддержки проектов не получили. Участие в реализации проектов помогает жителям поселка привлекать внимание общественности к решению проблем своих территорий. Люди видят, что многие проблемы можно решать своими силами, совместно с местной администрацией, что позволяет добиться больших результатов и решить многие вопросы.

**13.** **Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта:**

Администрация Луковецкого ТО в сети интернет в ВК группе провела опрос населения под названием «Актуален проект по ремонту мостика через Тырву? Да или нет», где приняли участие в голосовании 226 человек, из которых проголосовало за проект «Безопасная дорога у дома» -216 человек, что составило -96%. Найти по ссылке- <https://vk.com/wall42154241_16600>

**14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).**

К заявке прилагается:

1.Протокол собрания- 4листа;

2.Подписные листы-8 листов;

3.Презентация «Безопасная дорога у дома»;

4.Схема земельного участка;

5.Схема расположения площадки;

6.Фото улицы Северная;

7. Фото и видео собрания;

8.Прайс-лист ЖБИ;

9.Скрин магазина строительных материалов;

«16» сентября 2024 г. Дзюба Валентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)