ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

в сфере благоустройства «Эх дорога, грязь да вода»

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) председатель ТОС «Коскошина» Подгорская Анна Евгеньевна, 89965032312.

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: д. Коскошина.

3. Наименование (направление) инициативного проекта: проект благоустройства территории «Эх дорога, грязь да вода»

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: дорога по д. Коскошина, является дорогой общего пользования и находится в муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа. В осенний период дорога находится в неудовлетворительном состоянии, в весенний период вообще невозможно её использование. В эти два времени года на дороге стоят лужи, глубина некоторых из них составляет более 50 см., к тому же по утрам они покрываются льдом, что затрудняет какое – либо движение по дороге. Весной в деревню не может проехать ни машина скорой помощи, ни школьный автобус, ни почта России, ни такси, магазина в нашей деревне нет. Чтобы попасть весной детям в школу, а старшим жителям на работу, в больницу, на почту, в магазин за продуктами, нам приходится от дома № 79 до дома № 1 , где мы делаем стоянку для своих автомобилей и место для разворота транспорта, обрывать каждую лужу, делая себе тропинки. Дачникам, что бы попасть в свои дома приходится ждать пока дорога наладится.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: вдоль дороги по д. Коскошина с двух сторон планируется срыть обочины, провести оканавливание, вырытым грунтом засыпать ямы на дороге, далее отсыпать песчано-гравийной смесью.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

ожидаемый срок эксплуатации – от 5 лет

обеспечить круглогодичный проезд к домам от № до № 79 по д. Коскошина.

повысить качество проживания жителей

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Приобретение песчано-гравийной смеси – 700 000 руб. (200 куб. м \*3500 руб.)

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 30 человек.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 660,00 | 90 |
| 2 | Средства местного бюджета | 40,00 | 5 |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц | 0 | 0 |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 40,00 | 5 |
| Всего | | 740,00 | 100 |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в: принимают участие 1 человек по 4 часа 4 дня на тракторе – срытие обочин. оканавливание и перемещение срытого грунта в ямы на дороге.

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

До 14.10.2025.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 68 чел.

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек 480 чел.

12. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов) отсутствуют.

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта

Видеоролик о поддержке проекта в социальной сети Вконтакте - <https://vk.com/munobrem?z=video-172965882_456239056%2Fc8edb39a2ec35ac60d%2Fpl_post_-172965882_11310>

Опрос в социальной сети Вконтакте - <https://vk.com/club226827376?w=wall-226827376_147%2Fall>

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

Фото-, видео- и др. материалы, затрагивающие проблему, необходимую к реализации, размещены по ссылке: <https://cloud.mail.ru/public/cCfV/oQna2FwKc>

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)