ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

«Да будет свет!»,

предполагаемый к реализации на территории Холмогорского муниципального округа.

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) Ульянова Ольга Леонидовна, председатель ТОС «Заозерье»,

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: Холмогорский муниципальный округ, Емецкий территориальный отдел, д. Бельково, детская спортивно-игровая площадка «Уютный дворик».

3. Наименование (направление) инициативного проекта:

- Организация освещения территории населённого пункта.

- Создание условий для массового отдыха жителей.

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

На детской спортивно-игровoй площадке нет электрического освещения, которое предназначено для комфортного нахождения в тёмное время суток, предупреждения травматических ситуаций, предупреждения различных правонарушений. Ближайшая опора с электрическим фонарем находится на расстоянии 100 метров. В настоящее время для проведения мероприятий, работы с электрическими инструментами используем удлинители с подключением из частного дома на расстоянии 150 метров.

Нет возможности пригласить творческие коллективы для проведения концертов.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

Детская спортивно-игровая площадка – это вклад в будущее! Существуют специальные государственные стандарты, по которым оценивается состояние детской площадки. Если не позаботиться об освещении, по вечерам жизнь на площадке просто замрёт, а темноте будут рады разве что асоциальные элементы.

Организация электрического освещения обеспечивает:

* функционирование площадки в тёмное время суток;
* безопасность детей, предупреждение травматизма;
* возможность наблюдения за детьми со стороны взрослых;
* проведение мероприятий с участием детей и взрослых;
* профилактика проявлений криминала и вандализма.

Для этого необходимо:

1. Технологическое подключение к электрическим сетям.
2. Установка и подключение электрического освещения.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

Ожидаемый срок эксплуатации – более 5 лет.

Хорошее освещение детской площадки создаст уютную и привлекательную атмосферу для детей. Световой поток, создаваемый с помощью опор освещения, может повлиять на эмоциональное состояние и настроение детей.

Соблюдение норм освещения детской площадки позволит расширить время их пользования. Зимой, когда световой день короче, а света меньше, освещение становится особенно важным, чтобы дети могли безопасно и активно проводить время на площадке.

Решит проблему подключения электрических приборов и инструментов.

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

- Локальный сметный расчёт на электромонтажные работы (Приложение 1).

- Прейскурант актуальных цен на электрическое оборудование

( Приложение 2).

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 11 человек

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 97,1034 | 82,64 % |
| 2 | Средства местного бюджета | 5,9926 | 5,1 % |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц | 0 |  |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 14,406 | 12,26 % |
| Всего | | 117,502 | 100 % |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в приобретении электрического оборудования:

- Уличный консольный светодиодный светильник 2 x 4990 р. = 9980 р.

- Кронштейн для уличного светильника 1 x 613 р. = 613 р.

- Фотореле 1 x 411 р. = 411 р.

- Провод ПВС 3 x 2,5 белый 20 метров 1 x 3222 р. = 3222 р.

- Розетка 1-местная ОУ 1 x 180 р. = 180 р.

Итого: 14 406 р.

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 14 октября 2025 г.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 136 человек.

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области – 251 человек, в том числе дачники и жители соседних деревень.

12. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов)

* «Помним всех поименно», 2020г., 200 000р. – бюджетные средства МО «Емецкое»;
* «Уютный дворик» 2022г., 207 350р. – бюджетные средства, 200 000р. – собственные средства;
* «Живи в ритме спорта», 2023г., 246 500р. – бюджетные средства, 136 800р. – собственные средства.

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта:

- Публичный опрос ( Приложение 3) в сообществе ТОС «Заозерье» (https://vk.com/club204066536)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ульянова Ольга Леонидовна