ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Покажем все вместе, чем край наш известен»,

предполагаемый к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

1.  Инициатор проекта

Зиновьева Наталья Васильевна (депутат окружного Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, при поддержке 7 органов ТОС Холмогорского округа (ТОС «Дарина» с.Ломоносово, ТОС «Племзавод» с.Холмогоры, ТОС «Матигоры» д.Надручей, ТОС «Уютное Кушово» д.Кушово, ТОС «Бор» д.Одиночка, ТОС «Заполье» д.Заполье, ТОС «Уют» д.Харлово)

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: 7 населенных пунктов Холмогорского округа: село Холмогоры, село Ломоносово, деревни Харлово, Надручей, Одиночка, Кушово, Заполье.

3. Наименование (направление) инициативного проекта: благоустройство территории муниципального образования и ее озеленение

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: Проекты, реализуемые в Холмогорском округе, показали, что люди готовы брать на себя ответственность за решение локальных общественных вопросов – заниматься благоустройством, проводить событийные мероприятия, объединять людей вокруг общего дела.

Так в 2022-23 годах начаты работы на общественных пространствах в вышеперечисленных деревнях. Люди сами прорабатывали сценарии использования будущих общественных территорий, выбирали типы и виды малых архитектурных форм и озеленения, сами при помощи администраций привлекали средства через конкурсы ТОС, инициативного бюджетирования, «Комфортное Поморье». При этом представители инициативных групп говорят, что благоустроенные участки можно использовать не только для пользования жителями деревни, но и для привлечения туристического потока. Часть заработанных средств инициативные группы готовы направлять на содержание созданных общественных пространств, проведение событийных мероприятий для жителей и гостей села, на софинансирование новых проектов по развитию деревни. Тем самым создаются предпосылки для развития сельской (локальной) экономики, создания фондов местного сообщества, общего «кошелька» территорий, которые будут наполняться из разных источников, в том числе и за счет заработанных средств силами команды территории и ее жителей.

Данной инициативой мы хотим завершить начатое в рамках других проектов благоустройство общественных пространств, вовлечь их в прием туристических групп и разработать туристические продукты/услуги силами местных жителей, тем самым дав им возможность новых форм заработка.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: Проект направлен на создание условий для объединения жителей при создании общественных пространств в 7 населенных пунктах Холмогорского округа - с. Ломоносово, с. Холмогоры. д. Одиночка, д. Заполье, д. Надручей, д. Харлово, д. Кушово.  
Жители продолжат благоустройство общественных участков, работа на которых была начата в 2022-2023г. Так в селе Холмогоры будет благоустроен тротуар от Ломоносовской аллеи до ул.Племзаводская, в селе Ломоносово будут завершены работы в МихайловПарке, в Матигорах на общественных участках появится освещение, будут установлены спортивные и детские комплексы, малые архитектурные формы. Для привлечения средств на содержание и дальнейшую жизнь территорий жители данных сёл и деревень создадут туристическую инфраструктуру на данных объектах. Установят стенды с историей места, артобъекты, объекты туристической навигации. Также активные жители смогут пройти обучение и разработать собственные туристические услуги для дальнейшей монетизации и пополнения вновь созданных «кошельков территории».

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

Законченные объекты в 7 населенных пунктах будут функционировать на благо жителей наших сел и деревень. Оборудованные туристические зоны на общественных пространствах станут местом притяжения туристов и гостей Холмогорского округа. Жители нашего округа сами разработают новые виды туристических услуг и разработают туристические маршруты с вовлечением благоустроенных общественных территорий в работу на прием туристических групп.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Благоустройство Михайлов Парка с. Ломоносово – 4110053,24р

Пешеходная дорожка с. Холмогоры – 2443266,21р

Общественное пространство д. Харлово – 3950000р

Общественное пространство д.Одиночка – 514419 спорткомплекс и освещение 250000р

Общественное пространство д.Надручей – 400000р

Общественное пространство д.Заполье – 562040р спорткомплекс и освещение 150260р

Общественное пространство д.Кушово – 400000р

Информационные стенды и объекты навигации – 600000р

Трудовое участие граждан – 109038р

Грунт плодородный для отсыпки газонов на общественных пространствах – 100000р

Проект по вовлечению граждан в создание новых туристических услуг -

989907р

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 12542336,2 | 86,1% |
| 2 | Средства местного бюджета | 728964,17 | 5% |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц | - | - |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | - | - |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 1307983 | 8,9% |
| Всего | | 14579283,4 |  |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в:

Трудовое участие граждан – 109038р (из расчета 800 трудовых часов жителей на 7 общественных пространствах: земляные работы по прокладке кабеля и установке фонарей (Заполье, Надручей, Одиночка), обрубка кустов в с.Холмогоры, высадка зеленых насаждений жителями всех задействованных деревень

Грунт плодородный для отсыпки газонов на общественных пространствах – 100000р (100куб.м из расчёта подсыпки газонов в 7 общественных пространствах по 1000р/куб.м.)

Проект по вовлечению граждан в создание новых туристических услуг -

989907р (Средства РОО МРЦ «Вектор», привлеченные в рамках конкурса грантов Губернаторского центра АО)

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

с 01.02.2025 по 31.10.2025г

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 7134 чел

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек 80%

12. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов)

«Общественное пространство в д.Харлово» 2023г. («Комфортное Поморье 23/24) Первый этап благоустройства дворовой территории между домами №8,9,10 в д. Харлово. Роль – лидер инициативной группы, привлечение финансирования, сбор команды

«Семейный уголок» 2023г. (Конкурс проектов инициативного бюджетирования Холмогорского округа). Установка в д.Харлово 3-секционного навеса для отдыха местных жителей. Роль – лидер инициативной группы, привлечение финансирования, сбор команды

"Аллея Признаний". 2022г Устройство освещения смотровой площадки из ретро-гирлянд и установка тематических фонарей с признаниями в любви к своей Родине на угоре деревни Харлово. Количество участников - 20 человек. Роль - участник инициативной группы

"УгорМатигор". 2020г Благоустройство территории береговой части реки Курополка в МО Матигорское. В рамках проекта были убраны несанкционированные свалки, высажены деревья для укрепления угора, силами волонтеров сделана деревянная смотровая площадка и мостовые. Роль – помощь в привлечении финансирования

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта

Опрос в группе МРЦ «Вектор». Поддержали проект более 500 чел

<https://vk.com/vektormatigor?w=wall-188289141_958>

Проведенное социологическое исследование о необходимости благоустройства общественных пространств на территории бывшего МО «Матигорское» https://vk.com/vektormatigor?w=wall-188289141\_682

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«30» сентября 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)