УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 19 февраля 2024 г. № 267

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 г. № 14, (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий.

1. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» заключены контракты (договоры) с ООО «СеверАвтоПрокат» и ООО ТФ «Ветерок». Перевозчики осуществляли автобусные перевозки по 7 муниципальным маршрутам: № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», № 132 «Холмогоры – Анашкино», № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». Автомобильным транспортом сделано 3795 рейсов и перевезено 50 397 пассажиров.
2. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских (грузопассажирских) муниципальных маршрутах водного транспорта» организовано 2 муниципальных маршрута: «Ухтострово – хтр. Матера», «Рато-Наволок», перевезено 108 пассажиров.
3. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта» организован новый маршрут Подгор (Чёлмохта) – Емецк. С перевозчиком ИП Сидоровым заключен муниципальный контракт. По маршруту выполнено 106 оборотных рейсов и перевезено – 2008 пассажиров.
4. По мероприятию «Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта» отремонтирован несамоходный паром «Д-80».
5. По мероприятию «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области)» произведен ремонт наплавного (понтонного) моста через реку Емца, приобретены дорожные знаки, выполнено обеспыливание дорог в п. Двинской, проведено грейдирование дорог в с. Емецк, отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге «Подъезд к п. Пешемское от автомобильной дороги Зарека – Мякурье», установлен трубопереезд на автомобильной дороге с. Холмогоры ул. Третьякова, оборудован трубопереезд на автомобильной дороге с. Холмогоры ул. Шубина, отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге д. Погост ул. Горская, восстановлено твердое покрытие на автомобильной дороге «Подъезд к администрации района от автомобильной дороги Подъезд к с. Холмогоры от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»», произведен ремонт дорог в д. Соснино, в д. Остров Гривы, отремонтирован заезд на мост через реку Кехта, выполнены работы по установке защитного ограждения наплавного моста на реке Емца, отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге д. Погост ул. Молодежная, произведен ремонт дорог д. Орлово, д. Бор, д. Вороновское, Беломорец, д. Осерёдок, заключен муниципальный контракт на зимнее содержание дорог населенных пунктов Матигорского территориального отдела, отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге д. Амосово, отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге д. Жилино ул. Лесная, произведен ремонт автомобильной дороги п. Брин-Наволок, ул. Лесная, изготовлена проектно-сметная документация на обустройство светофорных объектов в с. Холмогоры.
6. Мероприятие «Заказ и распространение агитационной продукции по безопасности дорожного движения» закуплены 301 световозвращательныи брелок и 26 браслетов. Данные световозвращательные элементы вручены 1 сентября ученикам 1 классов.
7. По мероприятию «Проведение заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения» проведены 4 заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения.
8. По мероприятию «Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области, администрацией округа по безопасности дорожного движения» подготовлены 4 статьи по профилактическим мероприятиям в области безопасности дорожного движения.
   1. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 59959,48357 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 17 201,17388 тыс. рублей;

местного бюджета – 42758,30969 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 40525,96142 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 16238,25997 тыс. рублей;

местного бюджета – 24287,70145 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств областного и местного бюджета составила 19433,52215 тыс. рублей

* 1. В 2023 году администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т053-13 от 07 апреля 2023 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

межбюджетный трансферт, именующий целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т039-8 от 14 июля 2023 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области (на основании соглашения № Т016-1 от 02 марта 2023 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области).

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятии «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области)».

1.5 Программные мероприятия выполнены полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчётном периоде зафиксировано не было.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 91,6 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Причи  ны откло  нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджет ные  источники | | | |
| план  на год | кассо  вые  расхо  ды | % | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо  вые  расхо  ды | план  на  год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на  год | кассо  вые  расхо  ды | | |
| 1.1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 11949,18103 | 11097,58456 | 92,9 | - | - | 9628,59388 | 8878,06765 | 2320,58715 | 2219,51691 | - | - | - | - | | | 11097,58456 | Экономия средств |
| 1.2. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских (грузопассажирских) муниципальных маршрутах водного транспорта ого транспорта | | 339,0 | 339,0 | 100,0 | - | - | - | - | 339,0 | 339,0 | - | - | - | - | | | 339,0 | - |
| 1.3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 5840,640 | 5628,25232 | 96,4 | - | - | 5840,640 | 5628,25232 | - | - | - | - | - | - | | | 5628,25232 | Экономия средств |
| 2.1.  Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1946,0 | 1946,0 | 100 | - | - | 1731,94 | 1731,94 | 214,06 | 214,06 | - | - | - | - | | | 1946,0 |  |
| 3.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных  дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | Итого | 39864,66254 | 21495,13554 | 53,9 | - | - | - | - | 39864,66254 | 21495,13554 | - | - | - | - | | | 21495,13554 | Экономия средств |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 5142,802 | 5142,802 | 100 | - | - | - | - | 5142,802 | 5142,802 | - | - | - | - | | | 5142,802 | - |
| Луковеций территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2492,085 | 2492,085 | 100 | - | - | - | - | 2492,085 | 2492,085 | - | - | - | - | | | 2492,085 | - |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2 737,54 | 2718,11116 | 99,3 |  |  |  |  | 2 737,54 | 2718,11116 |  |  |  |  | | | 2718,11116 | Экономия средств |
|  | | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 2451,75338 | 2451,75338 | 100 | - | - | - | - | 2451,75338 | 2451,75338 | - | - | - | - | | | 2451,75338 | - |
| Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 27040,48216 | 8690,384 | 32,1 |  |  |  |  | 27040,48216 | 8690,384 |  |  |  |  | | | 8690,384 | Экономия средств |
| 4.1. Заказ и распространение агитационной  продукции по безопасности дорожного движения | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,0 | 19,989 | 99,9 | - | - | - | - | 20,0 | 19,989 | - | - | - | - | | | 19,989 | Экономия средств |
| 4.2. Проведение заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 4.3. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области, администрацией округа по безопасности дорожного движениядвижения | | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Всего по программе | |  | 59959,48357 | 40525,96142 | 67,6 | - | - | 17201,17388 | 16238,25997 | 42758,30969 | 24287,70145 | - | - | - | - | | | 40525,96142 | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_