УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 16 февраля 2023 г. № 199

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 09 ноября 2020 года № 236, (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 10 мероприятий.

1. По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» заключены контракты (договоры) с ООО «СеверАвтоПрокат» и ООО ТФ «Ветерок». Перевозчики осуществляли автобусные перевозки по 7 муниципальным маршрутам: № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», № 132 «Холмогоры – Анашкино», № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». Автомобильным транспортом сделано 1176 оборотных рейсов и перевезено 19 556 пассажиров.
2. По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» организовано 2 муниципальных маршрута: «Ухтострово – хтр. Матера», «д. Анашкино».
3. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта» организован новый маршрут Подгор (Чёлмохта) – Емецк. С перевозчиком ИП Сидоровым заключен муниципальный контракт. По маршруту выполнено 110 оборотных рейсов и перевезено – 2358 пассажиров.
4. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» заключен муниципальный контракт с ООО «СеверАвтоПрокат». Перевозчик осуществлял автобусные перевозки по 4 муниципальным маршрутам: № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», № 132 «Холмогоры – Анашкино». Автомобильным транспортом сделано 802 оборотных рейса и перевезено 16 359 пассажиров.
5. По мероприятию Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта» отремонтирован теплоход «Мечта».
6. По мероприятию «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)» отремонтирован мост через реку Чёлмохта, восстановлено асфальтовое покрытие на автомобильной дороге д. Марковская, зимнее содержание дорог МО «Емецкое», обслуживание наплавных (понтонных) мостов.
7. Мероприятие «Заказ и распространение агитационной продукции по безопасности дорожного движения» закуплено 300 штук световозвращательных элементов.
8. По мероприятию «Проведение заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения» проведены 4 заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения.
9. По мероприятию «Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения» подготовлены 4 статьи по профилактическим мероприятиям в области безопасности дорожного движения.
   1. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 23 283,11483 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 20 155,61236 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 127,50247 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 23 201,47227 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 20 079, 40213 тыс. рублей;

местного бюджета –3 122,07014 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств областного бюджета составила 81, 64256 тыс. рублей

В 2022 году администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

* 1. В рамках государственных программ из областного бюджета предоставлялись:

субсидия из областного бюджета Бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области на софинасировнаие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (на основании соглашения № Т022-18 от 06 мая 2020 года между министерством транспорта Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»);

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области (на основании соглашения № Т053-14 от 31 мая 2022 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район»);

межбюджетный трансферт, именующий целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта (на основании соглашения № Т039-8 от 18 апреля 2022 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район);

субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области (на основании соглашения № Т016 от 01 апреля 2022 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район»);

1.4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (сельских поселений) в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Программные мероприятия выполнены полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчётном периоде зафиксировано не было.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3и составила 99,73 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Причи  ны откло  нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджет ные  источники | | | |
| план  на год | кассо  вые  расхо  ды | % | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо  вые  расхо  ды | план  на  год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на  год | кассо  вые  расхо  ды | | |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | Администрация муниципально  го образования «Холмогорский муниципальный район» | 880,0 | 880,0 | 100 | - | - | - | - | 880,0 | 880,0 | - | - | - | - | | | 880,0 | - |
| 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | | 280,0 | 280,0 | 100 | - | - | - | - | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - | | | 280,0 | - |
| 1.3. Мероприятие в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры | | Министерство транспорта Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 1.4. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | | Министерство транспорта Архангельской области | 5616,0 | 5615,99999 | 99,9 | - | - | 5616,0 | 5615,99999 | - | - | - | - | - | - | | | 5615,99999 | Эконо  мия |
| 1.5. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | | Министерство транспорта Архангельской области,  Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромышленный отдел) | 4382,56236 | 4360,64955 | 99,6 | - | - | 3392,56236 | 3375,59955 | 990,0 | 985,05001 | - | - | - | - | | | 4360,64955 | Эконо  мия |
| 2.1.  Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромышленный отдел) | 5963,763 | 5913,300 | 99,1 | - | - | 5313,3 | 5262,837 | 650,463 | 650,463 | - | - | - | - | | | 5913,300 | Эконо  мия |
| 3.1. Софинанси рование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) | | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 6140,78947 | 6131,54273 | 99,8 | - | - | 5833,750 | 5824,96560 | 307,03947 | 306,57713 | - | - | - | - | | | 6131,54273 | Эконо  мия |
| МО «Матигорское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| МО «Ухтостровс  кое» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 3.2. Субсидия бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области. | | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромыш ленный отдел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 4.1. Заказ и распространение агитационной  продукции по безопасности дорожного движения | | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромыш ленный отдел) | 20,0 | 19,980 | 99,9 | - | - | - | - | 20,0 | 19,980 | - | - | - | - | | | 19,980 | Эконо  мия |
| 4.2. Проведение заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения | | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромышленный отдел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| 4.3. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Агропромышленный отдел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Всего по программе | |  | 23283,11483 | 23201,47227 | 99,6 | - | - | 20155,61236 | 20079,402130 | 3127,50247 | 3122,07014 | - | - | - | - | | | 23201,47227 | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_