ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»**

| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическиеза 2 года, предшествующие отчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный  год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2019 год | 2020год |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. | МКУК Холмогорская ЦКС,Управление образования | ед. | 1 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | МКУ ХОЗУ | ед. | 1 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Количество проектов благоустроенных территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 3.1. Объем жилищного строительства, кв.м в год | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв.м | 8387,2 | 10403,4 | 8050,0 | 8580,3 | 107 | 7000 | План по строительству индивидуального жилья перевыполнен на 7% ввиду того, что сдавались и регистрировались недостроенные объекты прошлых лет. |
| в том числе: |  |
| многоквартирные жилые дома | 0 | 2739,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальное жилищное строительство | 8387,2 | 7663,6 | 8050,0 | 8580,3 | 107 | 7000 |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв.м | 900,0 | 0 | 918,52 | 1178,57 | 128 | 0 | План по приобретению жилых помещений перевыполнен в результате того, что помещения были приобретены с небольшим отклонением площади в большую сторону. |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв.м | 0 | 0 | 2182,5 | 1585,44 | 73 | 0 | Не выполнено по причине отказов от субсидий, несоответствия условиям программы, коротких сроков между выделением средств и заключением договоров. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ |  чел. |  0 | 0 | 130 |  93 |  72 |  0 | Не выполнено по причине отказов от субсидий, несоответствия условиям программы, коротких сроков между выделением средств и заключением договоров |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 |  |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 4.3. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 4.4. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_