ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный  год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2019  год | 2020  год | |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. | МКУК Холмогорская ЦКС,  Управление образования | ед. | 1 | 3 | | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | МКУ ХОЗУ | ед. | 1 | 5 | | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.3. Количество проектов благоустроенных территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 3.1. Объем жилищного строительства,  кв.м в год | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | кв.м | 8387,2 | 10403,4 | | 8050,0 | 8580,3 | 107 | 7000 | План по строительству индивидуального жилья перевыполнен на 7% ввиду того, что сдавались и регистрировались недостроенные объекты прошлых лет. |
| в том числе: |  | | | | | | |
| многоквартирные жилые дома | 0 | 2739,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальное жилищное строительство | 8387,2 | 7663,6 | | 8050,0 | 8580,3 | 107 | 7000 |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | кв.м | 900,0 | 0 | | 918,52 | 1178,57 | 128 | 0 | План по приобретению жилых помещений перевыполнен в результате того, что помещения были приобретены с небольшим отклонением площади в большую сторону. |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | кв.м | 0 | 0 | | 2182,5 | 1585,44 | 73 | 0 | Не выполнено по причине отказов от субсидий, несоответствия условиям программы, коротких сроков между выделением средств и заключением договоров. |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | чел. | 0 | | 0 | 130 | 93 | 72 | 0 | Не выполнено по причине отказов от субсидий, несоответствия условиям программы, коротких сроков между выделением средств и заключением договоров |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | ед. | 2 | | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 |  |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | ед. | 0 | | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 4.3. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | ед. | 0 | | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 4.4. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | ед. | 0 | | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | ед. | 0 | | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_