ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Холмогорского муниципального района»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевого  показателя | Исполни  тель | Едини  ца  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2021 год | фактичес  кое,  за отчетный 2021 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2019  год | 2020  год |
| 1.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | Администра  ция муниципаль  ного образования «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | Единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 |  |
| 1.2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 |  |
| 1.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | % | 38 | 38 | 40 | 40 | 100 | 42 |  |
| 3.1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов | % | 97,5 | 97,2 | 95,9 | 98,7 | 98,7 | 94,6 | Отремонтировано - 0,8 км (план - 2,0) в связи с удорожанием материалов. |
| 4.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет» | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_