УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 муниципального образования

 «Холмогорский муниципальный район»

 от 01 марта 2022 г. № 195

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 03 ноября 2020 года № 234, (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 14 мероприятий.
1. По мероприятию «Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории – котельная ст. Паленьга МО «Белогорское» приобретен РИСЭ на котельную ст. Паленьга, МО «Белогорское».
2. По мероприятию «Ремонт водоразборных колонок в МО «Кехотское»» произведен ремонт одной водоразборной колонки МО «Кехотское», дер. Марковская.
3. По мероприятию «Устройство водоразборных колонок» произведено устройство водоразборной колонки в пос. Луковецкий, МО «Луковецкое».
4. По мероприятию «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения» актуализирована схема водоснабжения и водоотведения с. Холмогоры МО «Холмогорское».
5. По мероприятию «Приобретение коммунальной техники» приобретено две единицы коммунальной техники.
6. По мероприятию «Арендная плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области» произведена плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области.
7. По мероприятию «Приобретение дизель-генератора мощностью 40 кВт на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово, МО «Емецкое» приобретен дизель-генератор на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое».
8. По мероприятию «Приобретение комплектующих на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое»» приобретено необходимое оборудование на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое» (трубы, задвижки, муфты).
9. По мероприятию «Проведение анализов питьевой воды» осуществлено проведение анализов питьевой воды в пос. Светлый, МО «Светлозерское».
10. По мероприятию «Устройство контейнерных площадок» произведено устройство 10 шт. контейнерных площадок (МО СП «Холмогорское», МО «Белогорское», МО «Матигорское»).
11. По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» было обеспечено содержание контейнерных площадок на территории Холмогорского муниципального района.
12. По мероприятию «Расчистка от кустарников/обваловка территории/устройство системы дренажа» выполнены мероприятия на территории МО «Матигорское», МО СП «Холмогорское» по расчистке от кустарников/обваловка территории/устройство системы дренажа территорий кладбищ.
13. По мероприятию «Оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях» произведена установка трех приборов учета водоснабжения (Курейская библиотека, Луковецкая библиотека им. Ю.Т. Мамонтова, Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова).
14. По мероприятию «Замена люминесцентных светильников на светодиодные» была произведена замена светильников люминесцентных на светодиодные в МКУК «Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова».
	1. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 5261,57696 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 00,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 5261,57696 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 5139,33807 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 00,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 5139,33807 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в размере 122,23889 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение анализов питьевой воды» не израсходовано 91,88001 тыс. рублей. Причина не освоения средств - экономия на данный вид услуг.

По мероприятию «Устройство контейнерных площадок» не израсходовано 10 тыс. руб. ввиду экономии.

По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» не израсходовано 20 тыс. руб. по причине экономии.

* 1. В рамках государственных программ из областного бюджета финансовые средства не предоставлялись.
	2. В рамках реализации муниципальной программы Соглашения с органами местного самоуправления (сельских поселений) не заключались.

1.5. В 2021 году все запланированные мероприятия выполнены полностью.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 99,54 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам: | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местныйбюджет | иные источники | внебюджет ныеисточники |
| планна год | кассовыерасходы | % | планна год | кассо выерасходы | планна год | кассовыерасходы | планнагод | кассо выерасходы | планна год | кассо выерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1.1. Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории – котельная ст. Паленьга МО «Белогорское» | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 510,0 | 510,0 | 100 | - | - | - | - | 510,0 | 510,0 | - | - | - | - | 510,0 |  |
| 1.2. Ремонт водоразборных колонок в МО «Кехотское» | 25,0 | 25,0 | 100 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 |  |
| 1.3. Устройство водоразборных колонок  | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 |  |
| 1.4. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения транспорта | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 62,0 | 62,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | - | - | - | - | 62,0 |  |
| 1.5. Приобретение коммунальной техники  | ХОЗУ | 2500,0 | 2500,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 |  |
| 1.6. Арендная плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области области. | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»(Отдел ЖКХ) | 260,415 | 260,415 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 260,415 | 260,415 | - | - | - | - | 260,415 |  |
| 1.7. Приобретение дизель-генератора мощностью 40 кВт на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое» | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  | 547,000 | 547,000 | 100 | - | - | - | - | 547,000 | 547,000 | - | - | - | - | 547,000 |  |
| 1.8. Приобретение комплектующих на станцию очистки холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое» | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» ( Отдел ЖКХ) | 133,66196 | 133,66196 | 100 | - | - | - | - | 133,66196 | 133,66196 | - | - | - | - | 133,66196 |   |
| 1.9. Проведение анализов питьевой воды | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» (Отдел ЖКХ) | 127,50 | 35,61999 | 27,94 | - | - | - | - | 127,50 | 35, 61999 | - | - | - | - | 35, 61999 | Экономия |
| 1.10. Устройство контейнерных площадок | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» (Отдел ЖКХ) | 126,0 | 116,0 | 92,1 | - | - | - | - | 126,0 | 116,0 | - | - | - | - | 116,0 | Экономия |
| 1.11. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» (Отдел ЖКХ) | 420,0 | 400,0 | 95,2 | - | - | - | - | 420,0 | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | Эконо мия |
| 1.12. Расчистка от кустарников/ обваловка территории/устройство системы дренажа | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» (Отдел ЖКХ) | 410,0 | 409,64112 | 99.91 | - | - | - | - | 410,0 | 409,64112 | - | - | - | - | 409,64112 | Экономия |
| 1.13. Оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | МКУК ХЦМБ | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |  |
| 1.14. Замена люминесцентных светильников на светодиодные  | МКУК ХЦМБ | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| Всего по программе |  | 5261,57696  | 5139,33807  | 97,7  | - | - |   |   | 5261,57696 | 5139,33807  | - | - | - | - | 5139,33807  |   |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_