УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 18 марта 2021 г. № 266

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБ**

**ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год.**

| № п/п | Наименование | Направление инвестирования | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований бюджета,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 год | Исполнено 2021 год | Отклонения |
| Всего по районной адресной инвестиционной программе | |  | итого | 66809,15443 | 66799,11176 | -10,04267 |
| федеральный бюджет | 28087,40 | 28087,40 | 0,00 |
| областной бюджет | 29095,30225 | 29095,30225 | 0,00 |
| районный бюджет | 9626,45218 | 9616,40951 | -10,04267 |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | итого | 40459,92366 | 40459,92363 | -0,00003 |
| федеральный бюджет | 28087,400 | 28087,400 | 0,00 |
| областной бюджет | 9095,30225 | 9095,30225 | 0,00 |
| районный бюджет | 3277,22141 | 3277,22138 | -0,00003 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» | Строительство | итого | 2057,49439 | 2057,49439 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1831,17 | 1831,17 | 0,00 |
| районный бюджет | 226,32439 | 226,32439 | 0,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района» | Строительство | итого | 2991,39326 | 2991,39326 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2662,34 | 2662,34 | 0,00 |
| районный бюджет | 329,05326 | 329,05326 | 0,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения  (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | Строительство | итого | 4664,21053 | 4664,21053 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2197,41 | 2197,41 | 0,00 |
| районный бюджет | 2466,80053 | 2466,80053 | 0,00 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское» | Строительство | итого | 2057,49439 | 2057,49439 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1831,17 | 1831,17 | 0,00 |
| районный бюджет | 226,32439 | 226,32439 | 0,00 |
| 5 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово) | Строительство | итого | 28689,33109 | 28689,33106 | -0,00003 |
| федеральный бюджет | 28087,400 | 28087,400 | 0,00 |
| областной бюджет | 573,21225 | 573,21225 | 0,00 |
| районный бюджет | 28,71884 | 28,71881 | -0,00003 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы» | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | итого | 4569,23077 | 4559,18813 | -10,04264 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 4569,23077 | 4559,18813 | -10,04264 |
| 1 | Строительство станции биологической очистки в с. Холмогоры | Строительство | итого | 4569,23077 | 4559,18813 | -10,04264 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 4569,23077 | 4559,18813 | -10,04264 |
| 2 | Реконструкция водопровода | Реконструкция | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция стадиона с. Холмогоры | Реконструкция | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция детского сада «Журавушка» | Реконструкция | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | итого | 21780,00 | 21780,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1780,00 | 1780,00 | 0,00 |
| 1 | Мероприятие в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (Устройство понтонного моста через реку Емца) | Строительство | итого | 21780,00 | 21780,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1780,00 | 1780,000 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_