УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 22 марта 2021 г. № 295

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017–2020 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 30 ноября 2016 года № 169 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий муниципальной программы:

мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды» – в здании, принадлежащем МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а, установлен прибор учета тепловой энергии.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 184,8 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 184,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано на мероприятия муниципальной программы 168,00 тыс. руб., из них:

средства местного бюджета – 168,00 тыс. рублей.

1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» не принимало участие в государственных программах Архангельской области.

1.4. Соглашения (договора) между администрацией и органами местного самоуправления сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. В отчетном периоде не выполнены следующие мероприятия программы ввиду отсутствия финансирования:

«Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) муниципальных учреждений, повторный энергоаудит»;

«Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды»;

«Установка приборов учета тепловой энергии и воды на объектах ЖКХ»;

«Энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии)»;

«Энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии)»;

«Энергосберегающие мероприятия на объектах ЖКХ (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии)»;

«Мероприятия, направленные на замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на виды топлива, производимые на территории Архангельской области»;

«Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК»;

«Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду».

1.6. Одним из факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, являлось отсутствие финансирования.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральныйбюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассо-вые  расхо-ды | % | план  на год | кассо-вые  расхо-ды | план  на год | кассо-вые  расхо-ды | план  на  год | кассо-вые  расхо-ды | план  на год | кассо-вые  расхо-ды |
| Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) муниципальных учреждений, повторный энергоаудит | администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  Управляющие компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  Муниципальные учреждения | 184,80 | 168,00 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,80 | 168,00 | 0 | 0 | 168,00 |
| Установка приборов учета тепловой энергии и воды на объектах ЖКХ | администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии) | администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии) | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие мероприятия на объектах ЖКХ (снижение теплопотерь, экономия электроэнергии) | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия, направленные на замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на виды топлива, производимые на территории Архангельской области | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  | 184,80 | 168,0 | 90,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,80 | 168,00 | 0 | 0 | 168,00 |

**III. СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017–2020 годы»**

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшест-вующие отчетному году | | плано вое,  на отчет ный год | фактическое,  за отчет ный  год | степень достиже ния планово го значения целевого показателя, % | плано вое  на теку щий год |
| 2018  год | 2019  год |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | Потребители электричес кой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | Потребители тепловой энергии | % | 53,9 | 53,9 | 54 | 54 | 100 | - |  |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | Потребители холодной воды | % | 58,1 | 58,1 | 58,3 | 58,3 | 100 | - |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Муници-пальные учреждения | кВт·ч/м2 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 100 | - |  |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Муници-пальные учреждения | Гкал/м2 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 123,5 | - | Низкая температура, увеличение продолжительности отопительного периода |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Муници-пальные учреждения | м3/чел | 15,86 | 0,88 | 15,86 | 0,80 | 5,04 | - | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, введение карантинных мер  (самоизоляция) |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Собственники жилых помещений | Гкал/м2 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 105 | - | Низкая температура, увеличение продолжительности отопительного периода |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Собственники жилых помещений | м3/чел | 21,1 | 22,5 | 21,1 | 22,5 | 106,6 | - | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, введение карантинных мер  (самоизоляция) |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Собственники жилых помещений | кВт·ч/м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 100 | - |  |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | ТСО | т.у.т/Гкал | 0,3640 | 0,3640 | 0,340 | 0,3640 | 107 | - | Снижение КПД котельного оборудования |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | ТСО | кВт·ч/м3 | 3002,8 | 3002,8 | 3002,8 | 3002,8 | 100 | - |  |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | ТСО | % | 20 | 18,8 | 20 | 18,8 | 94 | - | Проведен текущий ремонт теплотрассы |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | РСО | % | 18 | 14,1 | 18 | 14,1 | 78,3 | - | Проведены ремонтные работы на водопроводе |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального**

**образования «Холмогорский муниципальный район» на 2017–2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,9 | 45 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,9 | 18 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,1 | 3 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 66 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_