ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности

на 2017–2021 годы»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя\* |
| фактическиеза 2 года, предшествующие отчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2018 год | 2019год |
| 1. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт, зданий
 | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед. | 3 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0 | Выполнены работы по ремонту клубов: в д. Пятково МО «Матигорское», в д. Харлово МО «Матигорское», в д. Хомяковская МО «Койдокурское; выполнены работы по ремонту здания ЦК «Двина» и работы по ремонту здания ДК в п. Двинской |
| 1. Актуализация схем теплоснабжения, единиц
 | Администрации муниципальных образований | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | Муниципальный контракт № 13 от 06.04.2020 г.ПСД МО «Двинское», «Ухтостровское». |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**