ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности

на 2017–2021 годы»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес  кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2018  год | 2019  год |
| 1. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт, зданий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед. | 3 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0 | Выполнены работы по ремонту клубов: в д. Пятково МО «Матигорское», в д. Харлово МО «Матигорское», в д. Хомяковская МО «Койдокурское;  выполнены работы по ремонту здания ЦК «Двина» и работы по ремонту здания ДК в п. Двинской |
| 1. Актуализация схем теплоснабжения, единиц | Администрации муниципальных образований | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | Муниципальный контракт № 13 от 06.04.2020 г.  ПСД МО «Двинское», «Ухтостровское». |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**