УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 муниципального образования

 «Холмогорский муниципальный район»

 от 24 марта 2021 г. № 312

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 ноября 2016 года № 166 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация семи мероприятий.

По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» заключены контракты (договоры) с ООО «СеверАвтоПрокат» и ИП Зелянин В.П. Перевозчики осуществляли автобусные перевозки по 7 муниципальным маршрутам № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», № 132 «Холмогоры – Анашкино», «№ 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». Автомобильным транспортом сделано 2583 оборотных рейса и перевезено 32556 пассажиров.

По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» организовано 3 муниципальных маршрута: Усть-Емца – Пукшеньга – Челмохта, д. Анашкино, д. Погост.

По мероприятию «Ремонт речных судов находящихся в собственности администрации МО «Холмогорский муниципальный район» произведена дефектация корпуса судна «60», дефектация корпуса судна «Куростров» и разработана техническая документация по барже «60» для увеличения пассажировместимости и перевозки опасных грузов.

По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» заключен контракт с ООО «Устьпинежский ЛПХ». Перевозчик осуществлял паромную переправу по маршруту «Усть-Емца – Пиньгиша – Пукшеньга». На переправе перевезено 139 пассажиров и 92 автомобиля.

При осуществлении пассажирских перевозок на субсидированных маршрутах на автомобильном и водном транспорте обеспечено 100-процентное выполнение рейсов в соответствии с расписанием.

По мероприятию «Капитальный ремонт парома «Куростров» проведен капитальный ремонт парома «Куростров».

По мероприятию «Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта» отремонтировано несамоходное судно «60».

По мероприятию «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)» предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Двинское», «Белогорское» «Койдокурское», «Луковецкое», «Матигорское», «Ухтостровское», «Хаврогорское», «Холмогорское», «Холмогорский муниципальный район».

По мероприятию «Ремонт улично-дорожной сети – площадь Морозова с. Холмогоры муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» отремонтировано 2358 кв.м. площади Морозова.

* 1. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 22976,91426 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета 19992,03584 тыс. рублей;

местного бюджета – 2984,87842 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 22716,85393 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 19770,98043 тыс. рублей;

местного бюджета – 2945,8735 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств областного бюджета составила 260,06033 тыс. рублей.

* 1. В 2020 году администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации:
1. государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»;
2. государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

В рамках государственных программ из областного бюджета предоставлялись:

субсидия на капитальный ремонт парома «Куростров» (на основании соглашения № ТО25 от 10 февраля 2020 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на капитальный ремонт парома «Куростров»);

субсидия на проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта (на основании соглашения № Т016-2 от 20 февраля 2020 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету «Холмогорский муниципальный район» на капитальный ремонт речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области);

субсидия на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) (на основании соглашения № Т022-12 от 06 мая 2020 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области «Холмогорский муниципальный район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);

межбюджетный трансферт на ремонт улично-дорожной сети – площадь Морозова с. Холмогоры муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» (на основании соглашения № Т030 от 05 августа 2020 года между министерством транспорта Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области на ремонт площади Морозова в селе Холмогоры).

* 1. В рамках реализации муниципальной программы заключались Соглашения с органами местного самоуправления (сельских поселений):

МО «Двинское» соглашение № 1-ДС от 18 мая 2020 года;

МО «Луковецкое» соглашение № 2-ДС от 18 мая 2020 года, и дополнительное соглашение № 1 от 30 ноября 2020 года;

МО «Матигорское» соглашение № 3-ДС от 18 мая 2020 года;

МО «Ухтостровкое» соглашение № 4-ДС от 18 мая 2020 года;

МО «Хаврогорское» соглашение № 5-ДС от 18 мая 2020 года;

МО «Белогорское» соглашение № 6-ДС от 18 июня 2020 года;

МО «Холмогорское» соглашение № 7-ДС от 18 июня 2020 года;

МО «Койдокурское» соглашение № 8-ДС от 30 ноября 2020 года.

1.5. Программные мероприятия в 2020 году достигнуты полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчётном периоде зафиксировано не было.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Причины отклоне ния |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам: | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местныйбюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планна год | кассовыерасходы | % | планна год | кассо выерасходы | планна год | кассовыерасходы | план нагод | кассо выерасходы | планна год | кассо выерасходы | план нагод | кассовыерасходы |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 1310,0 | 1310,0 | 100 | - | - | - | - | 1310,0 | 1310,0 | - | - | - | - | 1310,0 |  |
| 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 257,027 | 257,02524 | 99,9 | - | - | - | - | 257,027 | 257,02524 | - | - | - | - | 257,02524 |  |
| 2.1. Ремонт речных судов находящихся в собственности администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 321,8 | 321,8 | 100 | - | - | - | - | 321,8 | 321,8 | - | - | - | - | 321,8 |  |
| в том числе: |
| 2.1.3. Дефектация корпуса судна «60» | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 30,9 | 30,9 | 100 | - | - | - | - | 30,9 | 30,9 | - |  | - |  | 30,9 |  |
| 2.1.4. Дефектация корпуса судна «Куростров» | 30,9 | 30,9 | 100 | - | - | - | - | 30,9 | 30,9 | - |  | - |  | 30,9 |  |
| 2.1.5. Разработка технической документации по барже «60» для увеличения пассажировместимости и перевозки опасных грузов | 260,0 | 260,0 | 100 | - | - | - | - | 260,0 | 260,0 | - |  | - |  | 260,0 |  |
| 2.2. Капитальный ремонт парома «Куростров» | 5435,30088 | 5435,30088 | 100 | - | - | 5163,53584 | 5163,53584 | 271,76504 | 271,76504 | - |  | - |  | 5435,30088 |  |
| 2.3. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | 3416,47059 | 3156,47059 | 92,3 | - | - | 2904,0 | 2683,0 | 512,47059 | 473,47059 | - |  | - |  | 3156,47059 |  |
| 2.5. Софинанси рование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) |  | 6236,31579 | 6236,25746 | 99,9 | - | - | 5924,5 | 5924,44459 | 311,81579 | 311,81287 | - | - |  |  | 6236,25746 |  |
| Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 3404,93578 | 3404,87745 | 99,9 | - | - | 3234,68899 | 3234,63358 | 170,24679 | 170,24387 | - | - |  |  | 3404,87745 |  |
| МО «Двинское» | 632,0 | 632,0 | 100 | - | - | 600,4 | 600,4 | 31,6 | 31,6 | - | - |  |  | 632,0 |  |
| МО «Луковецкое» | 500,0 | 500,0 | 100 | - | - | 475,0 | 475,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |  |  | 500,0 |  |
| МО «Матигорское» | 575,0 | 575,0 | 100 | - | - | 546,25 | 546,25 | 28,75 | 28,75 | - | - |  |  | 575,0 |  |
| МО «Хаврогорское» | 267,0 | 267,0 | 100 | - | - | 253,65 | 253,65 | 13,35 | 13,35 | - | - |  |  | 267,0 |  |
| МО «Ухтостровское» | 217,4 | 217,4 | 100 | - | - | 206,53 | 206,53 | 10,87 | 10,87 | - | - |  |  | 217,4 |  |
| МО «Белогорское» | 450,482 | 450,482 | 100 | - | - | 427,9579 | 427,9579 | 22,5241 | 22,5241 | - | - |  |  | 450,482 |  |
| МО СП «Холмогорское» | 60,0 | 60,0 | 100 | - | - | 57,0 | 57,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | 60,0 |  |
| МО «Койдокурское» | 129,49801 | 129,49801 | 100 | - | - | 123,02311 | 123,02311 | 6,47490 | 6,47490 | - | - | - | - | 129,49801 |  |
| 2.6. Ремонт улично-дорожной сети – площадь Морозова с. Холмогоры муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | 6000,0 | 6000,0 | 100 | - | - | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - | - | - | - | 6000,0 |  |
| Всего по программе |  | 22976,91426 | 22716,85393 | 98,8 | - | - | 19992,03584 | 19770,98043 | 2984,87842 | 2945,8735 | - | - | - | - | 22716,85393 |  |
|  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_