ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Холмогорского муниципального района

на 2017–2021 годы»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевого  показателя | Исполни  тель | Едини  ца  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес  кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2018  год | 2019  год |
| 1. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении автомобильных пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Администра  ция муниципаль  ного образования «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, отремонтированных и сданных в эксплуатацию | Админист рация муниципаль ного образования «Холмогорс кий муниципаль ный район» | единиц | 1 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| 3. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении водных пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Админист  рация муниципаль  ного образова  ния «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | Админист  рация муниципаль  ного образова  ния «Холмогорс  кий муниципаль  ный  район», Муниципаль  ные образования | 1 | 0 | 0 | 0,2  (2358) | 0,2  (2358) | 100 | 0 |  |
| 6. Протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог | Администра  ция муниципаль  ного образования «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | км  (кв. м) | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 100 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_