|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  муниципального образования  «Холмогорский муниципальный район» от 24 марта 2021 г. № 314 |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018–2024 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 декабря 2017 года № 187 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация четырех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

В результате реализации мероприятий за 2020 год было благоустроено 3 общественные территории: в селе Холмогоры - территория Парка Победы, в поселке Луковецкий – территория Набережной, и в селе Емецк – территория Парка Победы, приобретена уборочная и коммунальная техника.

1.2. На реализацию муниципальной программы, по соглашениям, заключенным с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области, были предусмотрены финансовые средства в размере 5611,37541 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 5499,14790 тыс. рублей, областной бюджет 112,22751 тыс. рублей, местный бюджет 112,2275 тыс. рублей. За отчетный период все денежные средства освоены полностью.

Дополнительно в 2020 году бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» из областного бюджета предоставлен иной межбюджетный трансферт на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в сумме 5991,5 тыс. рублей.

1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

1.4. Администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 22 июля 2020 года были заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году с администрациями МО «Емецкое», МО сельское поселение «Холмогорское» и МО «Луковецкое». Соглашением предусмотрено софинансирование местных бюджетов поселений на выполнение программных мероприятий по благоустройству территорий.

1.5. Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой в 2020 году, выполнены.

1.6. Все работы по благоустройству территорий исполнялись согласно утвержденным план-графикам без нарушения сроков выполнения.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова ние  мероприятий | Ответствен ный  исполни тель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причи ны откло нения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассо вые  расходы | план  на  год | кассо вые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассо вые  расходы | план  на  год | кассо вые  расходы |
| 1. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Благо  устройст во обществен ных террито рий | Админист рация МО «Емецкое», Админист рация МО «Луковец кое», Админист рация МО «Светлозерское», Админист рация МО «Холмого рское» | 5723,60292 | 5723,60292 | 100 | 5499,1479 | 5499,1479 | 112,22751 | 112,22751 | 112,22751 | 112,22751 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5723,60292 | - |
| 1.2. Благо устройст во террито рий и приобретение уборочной и коммунальной техники |  | 5991,5 | 5991,5 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5991,5 | 5991,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5991,5 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 11715,10292 | 11715,10292 | 1100 | 5499,1479 | 5499,1479 | 6103,72751 | 6103,72751 | 112,22751 | 112,22751 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11715,10292 | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_