УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 23  марта 2020 г. №  326

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы«Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района                        на 2017–2021 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 ноября 2016 года № 166 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация четырех мероприятий.

По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» заключены контракты (договоры) с ООО «Транспортно-сервисный центр «Северный автобус» и ИП Зелянин В.П. Перевозчики осуществляли автобусные перевозки по пяти муниципальным маршрутам № 114 «Холмогоры – Матигоры», № 123 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». Автомобильным транспортом сделано 2032 оборотных рейса и перевезено30 284 пассажира.

По мероприятию «Ремонт речных судов находящихся в собственности администрации МО «Холмогорский муниципальный район»» произведен ремонт несамоходного парома «Д-80» и снята с учета баржа «60».

По мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» заключен контракт с ООО «Устьпинежский ЛПХ». Перевозчик осуществлял паромную переправу по маршруту «Усть-Емца – Пиньгиша – Пукшеньга». На переправе перевезено 139 пассажиров и 92 автомобиля.

При осуществлении пассажирских перевозок на субсидированных маршрутах на автомобильном и водном транспорте обеспечено 100-процентное выполнение рейсов в соответствии с расписанием.

По мероприятию «Приобретение трактора ДТ-75 для осуществления дорожной деятельности»приобретён трактор марки ДТ-75.

  - Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 7424,56733тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета 4851,191тыс. рублей;

местного бюджета – 2573,37633тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 7418,81933тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 4851,191 тыс. рублей;

местного бюджета – 2567,62833 тыс. рублей.

Денежные средства в размере 5,748 тыс. рублей не использованы в связи с фактическими расходами исполнителями на заключенные договора по мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» и мероприятию «Ремонт речных судов находящихся в собственности администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

1.3. В отчётном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» не принимала участие в государственных программах Архангельской области.

1.4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления (сельских поселений) в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Программные мероприятия выполнены полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчётном периоде зафиксировано не было.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчётном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 95,5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассо вые расхо ды | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 1130,0 | 1130,0 | 100 | - | - | - | - | 1130,0 | 1130,0 | - | - |  | 1130,0 |
| 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 300,0 | 294,485 | 98,1 |  |  |  |  | 300,0 | 294,485 |  |  |  | 294,485 |
| 2.1. Ремонт речных судов находящихся в собственности администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в том числе: | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 3179,26733 | 3179,03433 | 99,9 | - | - | 2851,191 | 2851,191 | 328,07633 | 327,84333 | - | - |  | 3179,03433 |
| 2.1.1. Ремонт и переоборудование несамоходного парома «Д-80» | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 3171,191 | 3170,958 | 99,9 |  |  | 2851,191 | 2851,191 | 320,0 | 319,767 |  |  |  | 3170,958 |
| 2.1.2. Снятие с учета баржи «60» | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 8,07633 | 8,07633 | 100 |  |  |  |  | 8,07633 | 8,07633 |  |  |  | 8,07633 |
| 2.4. Приобретение трактора ДТ-75 для осуществления дорожной деятельности. | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 2815,3 | 2815,3 | 100 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 815,3 | 815,3 | - | - |  | 2815,3 |
| Всего по программе |  | 7424,56733 | 7418,81933 | 99,9 | - | - | 4851,191 | 4851,191 | 2573,37633 | 2 567,62833 | - | - |  | 7418,81933 |

____________