ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Холмогорского муниципального района

на 2017–2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактичес кое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя,% | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении автомобильных пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Администра циямуниципаль ного образования «Холмогорс кий муниципаль ный район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, отремонтированных и сданных в эксплуатацию | Администрациямуниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | единиц | 0 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | В рамках мероприятиязапланировано: Ремонт и переоборудование несамоходного парома «Д-80»; Очередное освидетельствование баржи «60»; Снятие с учета баржи «60». В связи со снятием с учета баржи «60» прохождение очередного освидетельствование баржи «60» не требуется. |
| 3. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении водных пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Администра циямуниципаль ного образования «Холмогорс кий муниципаль ный район» |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. Количество приобретённого транспорта | Администра циямуниципаль ного образования «Холмогорс кий муниципаль ный район» | Еди ниц | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  |

______________