УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 23 марта 2020 г. № 329

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2019–2024 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 09 ноября 2018 года № 155осуществлялась  реализация следующих мероприятий:

1) По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства» выполнена разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства жилого многоквартирного дома в с. Холмогоры;

2)По мероприятию«Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства» выполнены работы по проведению технологического и ценового аудита объекта капитального строительства жилого многоквартирного дома в с. Холмогоры.

1.2. Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 57485,7338 тыс. рублей, из них средства:

средства фонда содействия реформированию  ЖКХ – 54938,31 тыс. рублей;

областного бюджета – 1121,19 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1426,2338 тыс. рублей.

За отчетный период 2019 года израсходовано 105,59234 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 105,59234 тыс. рублей.

Не использованы средства в размере 57380,14146 тыс. руб., в том числе:

средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 54938,31 тыс. рублей;

областного бюджета – 1121,19 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1320,64146 тыс. рублей.

По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства»не израсходованы средства в сумме 201,0 тыс. руб., в том числе:

201,0 тыс. руб. –средства местного бюджета.

По мероприятию«Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства» не израсходованы средства в сумме 33,40766 тыс. руб., в том числе:

33,40766 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По мероприятию «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» не израсходованы средства в сумме56 854,130 тыс. руб., из них:

средства ГП «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – 54938,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 1121,19 тыс. руб.;

местных бюджетов – 794,63 тыс. руб.

По мероприятию «Приобретение жилых помещений»не израсходованы средства в размере 291,6038 тыс. руб., из них:

291,6038 тыс. руб. – местного бюджета.

1.3. В отчетном периоде МО «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в реализации адресной программы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» по мероприятию «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» раздела «Строительство многоэтажных жилых домов (в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу)».

Предоставлена субсидия бюджету муниципального образования«Холмогорский муниципальный район»из ГП «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 54938,1 тыс. руб.

1.4. Соглашения между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район»и сельскими поселениями Холмогорского района в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

Выполнены частично:

мероприятие «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства». Часть средств осталась недоиспользованной в связи с заключением прямого контракта с исполнителем;

мероприятие «Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства». Часть средств осталась недоиспользованной в связи с заключением прямого контракта с исполнителем.

Полностью не выполнены:

мероприятие «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».Планируемый земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры, ул. Племзаводская расположен в непосредственной близости от комплекса объектов культурного наследия, за пределами охранной зоны. Согласование инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области не было получено, поэтому оформлялся другой земельный участок, для чего потребовалось уточнение территориального зонирования с. Холмогоры в правилах землепользования и застройки. Изменения в Правилах землепользования и застройки МО СП «Холмогорское» утверждены постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 09 января 2020 года;

мероприятие «Приобретение жилых помещений». Короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2019 года).

1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы:

заключение прямого контракта с исполнителем;

уточнение территориального зонирования с. Холмогоры в правилах землепользования и застройки. Изменения в Правилах землепользования и застройки МО СП «Холмогорское»;

короткие сроки между выделением и освоением средств.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и составила 27,52 балла.

По итогам реализации эффективность муниципальной программы за 2019 год неудовлетворительная.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2019–2024 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  | Освоено | Краткое пояснение |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расхо ды | План на год | Кассовые расхо ды |  |  |
| 1.Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитальногостроительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район | 300000,0 | 99000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000,0 | 99000,0 | 99000,0 | выполнена разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства жилого многоквартирного дома в с. Холмогоры, часть средств осталась недоиспользованной в связи с заключением прямого контракта с исполнителем |
| 2. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», поселения | 40,0 | 6,59234 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 6,59234 | 6,59234 | выполнены работы по проведению технологического и ценового аудита объекта капитального строительства жилого многоквартирного дома в с. Холмогоры, часть средств осталась недоиспользованной в связи с заключением прямого контракта с исполнителем |
| 3.Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 56854,130 | 0 | 0 | 54938,31 | 0 | 1121,19 | 0 | 794,63 | 0 | 0 | согласование инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области не было получено, поэтому оформлялся другой земельный участок, для чего потребовалось уточнение территориального зонирования с. Холмогоры в правилах землепользования и застройки. Изменения в Правилах землепользования и застройки МО СП «Холмогорское» утверждены постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 09 января 2020 года; |
| 4. Приобретение жилых помещений | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 291,6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,6038 | 0 | 0 | короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2019 г.) |
| Всего по программе |  | 57485,7338 | 105,59234 | 0,2 | 54938,31 | 0 | 1121,19 | 0 | 1426,2338 | 105,59234 | 105,59234 |  |

____________