ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства

в муниципальном образовании

«Холмогорский муниципальный район»

на 2019–2024 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2019-2024 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья, в том числе | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | кв.м. | 5134 | 5900 | 6118,4 | 8387,2 | 137,1 | 9776,3 |  |
| 2.по программе переселения - из аварийного жилищного фонда |  |  | 527 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 3726,3 | согласование инспекции по охране объектов культурного наследия АО не было получено, поэтому оформлялся другой земельный участок, для чего потребовалось уточнение территориального зонирования с. Холмогоры в правилах землепользования и застройки. |
| - 3.индивидуальная жилая застройка |  |  | 4607 | 5900 | 6000 | 8387,2 | 139,8 | 6050 |  |
| 9.Протяженность построенных подъездных путей к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | км | - | - | 0,05 | 0 | 0 | 1,25 | Средства не были выделены |
| ИТОГО: |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  |

_____________