УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020 г. № 301

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы«Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27декабря 2017 года № 187 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация двух мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

В результате реализации мероприятий по благоустройству за 2019 год было благоустроено 8 дворовых и 2 общественных территорий, в том числе 3 дворовые территории в селе Холмогоры, 1 в поселке Луковецкий, 2 в селе Емецк, 2 в поселке Светлый,часть общественной территории в селе Емецк и 1 общественная территория в поселке Луковецкий.

1.2. На реализацию муниципальной программы, по соглашениям, заключенным с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области, были предусмотрены финансовые средства в размере 6133,56987 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 6010,89831 тыс. рублей, областной бюджет 122,67156тыс. рублей. За отчетный период все денежные средства освоены полностью.

В 2019 году было запланировано софинансирование программных мероприятий по благоустройству территорий местным бюджетом муниципального «Холмогорский муниципальный район»  в размере122,67140 тыс. рублей, местным бюджетом поселений в размере 292,55133 тыс. рублей (МО «Емецкое» - 160,00 тыс. рублей, в том числе за собственников 69,47159 тыс. рублей, МО «Луковецкое» - 44,88137 тыс. рублей, МО «Светлозерское» - 87,66996 тыс. рублей), средствами заинтересованных лиц в размере 197,08049 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 процентов. Кассовые исполнения данных мероприятий муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район» соответствует плановым назначениям. Также кассовые исполнения за счет средств из федерального бюджета, в размере6010,89831тыс. рублей, областного бюджета, в размере122,67156 тыс. рублей соответствуют плановым назначениям. Все условия соглашения о предоставлении субсидии муниципальными образованиями поселений выполнены.

1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» принимало участие в государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

1.4. Администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» были заключены соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых и общественных территорий с администрациями МО «Емецкое» (17 апреля 2019 года), МО сельское поселение  «Холмогорское» (17 апреля 2019 года), МО «Светлозерское» (09 апреля 2019 года) и МО «Луковецкое» (09 апреля 2019 года). Соглашением предусмотрено софинансирование местных бюджетов поселений на выполнение программных мероприятий по благоустройству территорий.

1.5. Все мероприятия, предусмотренные  муниципальной программой в 2019 году, выполнены.

1.6. Все работы по благоустройству территорий исполнялись согласно утвержденным план-графикам без нарушения сроков выполнения.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету, оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложении     № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 и  составила 100 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Емецкое» Администрация МО «Луковецкое» Администрация МО «Светлозерское» Администрация МО с/п «Холмогорское» | 5545,61486 | 5545,61486 | 100 | 4899,61412 | 4899,61412 | 98,50473 | 98,50473 | 350,41552 из них: Районный-111,58215 Поселений – 238,83337 | 350,41552 из них: Районный – 111,58215 Поселений – 238,83337 | 197,08049 | 197,08049 | 5545,61486 |
| 2. Благоустройство общественной территории | Администрация МО «Емецкое» Администрация МО «Луковецкое» | 1200,25823 | 1200,25823 | 100 | 1111,28419 | 1111,28419 | 24,16683 | 24,16683 | 64,80721 из них: Районный – 11,08925 Поселений – 53,71796 | 64,80721 из них: Районный – 11,08925 Поселений – 53,71796 | 0,00 | 0,00 | 1200,25823 |
| Всего по программе |  | 6745,87309 | 6745,87309 | 100 | 6010,89831 | 6010,89831 | 122,67156 | 122,67156 | 415,22273 из них: Районный – 122,6714 Поселений – 292,55133 | 415,22273 из них: Районный – 122,6714 Поселений – 292,55133 | 197,08049 | 197,08049 | 6745,87309 |

__________________