ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы »

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы » в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | Муниципальные образования | ед. | 4 | 6,7 | 5,98 | 5,98 | 100 | 11,5 |  |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м2 | Муниципальные образования | га | 0,9 | 2,985 | 3,133 | 3,133 | 100 | 1,909 |  |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Муниципальные образования | % | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | 14 |  |
| 4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Холмогорского района | Муниципальные образования | % | 4 | 11 | 19 | 19 | 100 | 26 |  |
| 5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Муниципальные образования | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 20 |  |
| 6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | Муниципальные образования | Чел/час | 128 | 139 | 350 | 350 | 100 | 343 |  |
| 7. Количество благоустроенных общественных территорий | Муниципальные образования | Ед. | 0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 100 | 1,62 |  |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий | Муниципальные образования | га | 0 | 0,4 | 0,26 | 0,26 | 100 | 1,22 |  |
| 9. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Муниципальные образования | % | 0 | 13 | 21 | 21 | 100 | 39 |  |
| 10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Муниципальные образования | % | 0 | 13 | 21 | 21 | 100 | 39 |  |
| 11. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от стоимости мероприятий по благоустройству общественных территорий | Муниципальные образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |

*Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

________________