УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 28 декабря 2022 г. № 14

в редакции постановления администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 16.02.2023 г. № 116, от 24.03.2023г. № 167, от 17.07.2023г. № 244,

от 02.11.2023 № 328, от 09.11.2023 № 337, от 28.11.2023 № 359, от 08.02.2024 № 21, от 15.02.2024 № 28, от 08.04.2024 года № 70, от 05.06.2024 г. № 111, от 11.11.2024г № 194, от 07.02.2025 г. № 23)

**МУНИЦИПАЛЬАНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы** **в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (далее - Программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области;  Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области; Холмогорского  ОМВД ОГИБДД по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах во внутримуниципальном сообщении; 2. Обеспечение устойчивой безопасной работы транспортных средств в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области; 3. Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта; 4. Формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы  Программа реализуется в один этап |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. 3. Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт.   4. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов.  5. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения.  6. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет».  7. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания.  8. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 264517,37788 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 39597,86629 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 224919,51251 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области является одной из важнейших задач политики округа. В первую очередь это объясняется несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Так же развитие транспортной системы необходимо для устойчивого социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Муниципальная программа подготовлена с учетом Государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области (2020-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп, а также целей и задач, представленных в следующих правовых актах:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации Программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмогорского муниципального округа Архангельской области, организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации Программы: увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмогорского муниципального округа Архангельской области, находящихся в нормативном состоянии; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися.

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Транспортная инфраструктура Холмогорского муниципального округа Архангельской области представлена автомобильным, речным и железнодорожным транспортом, основной целью, которых является стабильное, безопасное и эффективное обеспечение жителей Холмогорского округа.

Общая протяженность сети автомобильных дорог Холмогорского муниципального округа Архангельской области на конец 2021 года составляет: 1127,193 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования федерального значения – 160,8 км;

автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 515,893 км;

автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмогорского муниципального округа Архангельской области составляет – 450,5 км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 155,8 км (36,08 %), с усовершенствованным покрытием 20,5 км (4,7 %) остальные дороги 274,2 км (60,86%) имеют переходный тип покрытия или являются грунтовыми.

Аварийность на автомобильном транспорте

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Число происшествий, человек | | | | Число погибших, человек | | | | Число раненых, человек | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Дорожно-транспортные происшествия | 60 | 57 | 48 | 47 | 12 | 14 | 2 | 8 | 76 | 76 | 65 | 56 |

Пассажирский транспорт выполняет важную социальную функцию – обслуживает пассажиров, в т.ч. имеющих льготы, предоставляет услуги на нерентабельных, но социально необходимых маршрутах. В сфере транспортного обслуживания населения на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области организовано 7 муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам. Услуги оказывают предприятие ООО «Транспортно-сервисный центр «Северный автобус» и предприятие ООО «ТФ «Ветерок», которые охватывают основную часть населения округа: Сельцо, Хаврогоры, Двинской, Емецк, Ракулу, Усть-Пинегу, Верхние Матигоры, Нижние Матигоры, Анашкино, Холмогоры.

Большинство населенных пунктов Холмогорского муниципального округа Архангельской области расположено вдоль реки Северная Двина. Доставка людей и грузов водным транспортом осуществляется по маршрутам: «Ныкола – Двинской», «Подгор (Чёлмохта) – Усть-Емца – Погост (Пиньгиша) – Усть-Емца», «Емецк – Подгор (Чёлмохта)», «Копачево – Ичково, «Усть-Пинега – Березы», «Ломоносово – Холмогоры», «Матера – Ухтострово». Кроме реки Северная Двина на территории имеется судоходная река Пинега. Доставка людей и грузов водным транспортом осуществляется по маршрутам «Паленьга – Светлый». Состояние причалов неудовлетворительное, требуется ремонт и реконструкция. Перевозки пассажиров водным транспортом осуществляют организации: ООО «Речные специалисты», ООО «Устьпинежский ЛПХ» и индивидуальные предприниматели Сидоров А.Б., Курганов В.В.

Перевозки пассажиров автотранспортом и водным транспортом

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Перевезено пассажиров автобусным транспортом | тыс. чел. | 28,2 | 30,2 | 32,5 | 39,5 |

Пассажиропоток на маршрутах всех категорий ежегодно растет.

Таким образом, общее состояние транспортной системы в округе можно охарактеризовать следующим образом: речной транспорт имеет потенциалы роста и может обеспечивать дополнительные грузовые и пассажирские потоки. Сеть автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии и необходим внешний экономический фактор, который послужил бы стимулом к развитию сети и обеспечивал инвестиции. Железнодорожный транспорт способен принять дополнительные пассажиро - и грузопотоки.

**III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие по пункту 1.1 Программы (приложение № 1 к муниципальной программе) реализуется администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» посредством закупки услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организуется 5 регулярных и 2 сезонных автобусных маршрута.

Реализация мероприятий по пункту 1.2 Программы (приложение № 1 к муниципальной программе) в части муниципальных маршрутов осуществляется администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области посредством закупки услуг на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Утверждены схемы соответствующих муниципальных маршрутов (грузопассажирская переправа Ухтострово – Матера, Холмогоры – Ломоносово, лодочная переправа вблизи д. Анашкино через р. Курья, лодочная переправа вблизи д. Погост (Сельцо) через р. Емца).

Мероприятие по пункту 2.1 Программы (приложение № 1 к муниципальной программе) будет реализовано по мере необходимости в капитальном ремонте после очередного освидетельствования.

Реализация мероприятия по пункту 3.1 Программы (приложение № 1 к муниципальной программе) осуществляется администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области. Денежные средства предназначены для участия в конкурсе на софинансирование дорожной деятельности в целях привлечения средств из областного бюджета по государственной программе Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (2020-2025 годы). Для привлечения денежных средств из областного бюджета требуется не менее 16% собственных средств.

**IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

1. повышение уровня транспортной доступности населения - 35 %;

3) уменьшение доли не отвечающих нормативным требованиям автомобильных дорог - 4,2 %;

4) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 45 %.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорскогомуниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года №3.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых показателей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, согласно Приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

(в редакции постановления администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 16.02.2023 г. № 116, от 24.03.2023г. № 167, от 17.07.2023г. № 244, от 02.11.2023 № 328, от 09.11.2023 № 337, от 28.11.2023 № 359, от 08.02.2024 № 21,

от 15.02.2024 № 28, от 08.04. 2024 года № 70, от 05.06.2024 г. № 111, от 11.11.2024г № 194, от 12.02.2025 г. № 29)

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | | | Источник  финансирова  ния | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | | 2026 г. | | 2027 г. |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | |  | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы - Развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа Архангельской области, повышение уровня безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах во внутримуниципальном сообщении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | 30104,31411 | 11949,18103 | | | 12605,13308 | | | 1850,0 | | | 1850,0 | | 1850,0 | Количество организованных автобусных маршрутов – 7 ед. ежегодно | Показатели 1.1., 1.3. перечня показателей муниципальной программы (далее – Перечень) |
| федеральный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| областной бюджет | 19524,01893 | 9628,59388 | | | 9895,42505 | | | - | | | - | | - |
| местный бюджет | 10580,29518 | 2320,58715 | | | 2709,70803 | | | 1850,0 | | | 1850,0 | | 1850,0 |
| иные источники | - | - | | | - | | | - | | | - | |  |
| внебюджетные  средства | - | - | | | - | | | - | | |  | |  |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских (грузопассажирских) муниципальных маршрутах водного транспорта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | 1829,0 | 339,0 | | | 290,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | | 400,0 | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте -4 ед. ежегодно | Показатели 1.2., 1.3. Перечня |
| федеральный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| местный бюджет | 1829,0 | 339,0 | | | 290,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | | 400,0 |
| иные источники | - | - | | | - | | | - | | |  | |  |
| внебюджетные  средства | - | - | | | - | | | - | | |  | |  |
| * 1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | 11967,47136 | 5 840,64 | | | 6126,83136 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте -1 ед. ежегодно | Показатели 1.2., 1.3. Перечня |
| федеральный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| областной бюджет | 11967,47136 | 5 840,64 | | | 6126,83136 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| иные источники | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| внебюджетные  средства | - | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| Задача 2. Обеспечение устойчивой безопасной работы транспортных средств в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.  Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | 5514,69 | | 1946,0 | | | 3568,69 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Организация работы пассажирских судов на маршрутах 2023 – 1 ед.;  2024 – 3 ед. | Показатели 2.1. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | |  | | - | | - |
| областной бюджет | 4 872,386 | | 1731,94 | | | 3140,446 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 642,304 | | 214,06 | | | 428,244 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | |  | | - | |  |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | |  | | - | |  |
| Задача 3. Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных  дорог местного значения вне границ (в границах) населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области исполнения автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | Итого | | | итого (дорожный фонд) | 98333,40521 | | 39864,66254 | | | 58468,74267 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, – 2 км ежегодно | Показатель 3.1. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | - | |  |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | - | |  |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 98333,40521 | | 39864,66254 | | | 58468,74267 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | - | | - |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | | - | | - | | - |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого (дорожный фонд) | 11972,802 | | 5142,802 | | | 6830,0 | | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | |  | | - | | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | - | | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 11972,802 | | 5142,802 | | | 6830,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | |  | | - | |  |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | |  | | - | |  |
| Луковеций территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого (дорожный фонд) | 5792,085 | | 2492,085 | | | 3300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | - | | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | - | | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 5792,085 | | 2492,085 | | | 3300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники |  | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| внебюджетные средства |  | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого (дорожный фонд) | 6127,54 | | 2737,54 | | | 3390,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 6127,54 | | 2 737,54 | | | 3390,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого (дорожный фонд) | 5121,75338 | | 2451,75338 | | | 2670,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) |  | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 5121,75338 | | 2451,75338 | | | 2670,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| внебюджетные  средства | - | |  | | | - | | | - | | | - |  |
| Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромы шленный отдел) | | | итого (дорожный фонд) | 69319,22483 | | 27040,48216 | | | 42278,74267 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | |  | | |  | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | |  | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 69319,22483 | | 27040,48216 | | | 42278,74267 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| 3.2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого (дорожный фонд) | 4355,03812 | | 0,0 | | | 4355,03812 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов – 2024 – 4 ед. | Показатель 3.2. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | 3233,990 | | 0,0 | | | 3233,990 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 1121,04812 | | 0,0 | | | 1121,04812 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| 3.3.Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромы шленный отдел) | | | итого (дорожный фонд) | 54393,46 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 21578,410 | | | 16415,26 | 16399,79 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, – 2 км ежегодно | Показатель 3.1. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | |  | | |  | - |
| областной бюджет (дорожный фонд) | - | | - | | | - | | | - | | |  | - |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 54393,46 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 21578,410 | | | 16415,26 | 16399,79 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | |  |  |
| внебюджетные средства | - | | - | | | - | | | - | | |  |  |
| 3.4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них **в зимний период** | Итого  по территориальным отделам | | | итого (дорожный фонд) | 58000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 18000,0 | | | 20000,0 | 20000,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, – 2 км ежегодно | Показатель 3.1. Перечня |
| федеральный бюджет |  | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| областной бюджет (дорожный фонд) |  | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| местный бюджет (дорожный фонд) | 58000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 18000,0 | | | 20000,0 | 20000,0 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого | 24680,08 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7658,96 | | | 8510,56 | 8510,56 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | |  | | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет | 24680,08 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7658,96 | | | 8510,56 | 8510,56 |
| иные источники | - | | - | | | - | | |  | | | - |  |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | |  | | | - |  |
| Луковеций территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого | 11617,71 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3599,5 | | | 4009,105 | 4009,105 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет | 11617,71 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3599,5 | | | 4009,105 | 4009,105 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого | 11946,71 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3700,9 | | | 4122,905 | 4122,905 |
| федеральный бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет | 11946,71 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3700,9 | | | 4122,905 | 4122,905 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| внебюджетные  средства | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | | итого | 9755,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3040,64 | | | 3357,43 | 3357,43 |
| федеральный бюджет |  | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| областной бюджет |  | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| местный бюджет | 9755,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3040,64 | | | 3357,43 | 3357,43 |
| иные источники | - | | - | | | - | | | - | | | - |  |
| внебюджетные  средства | - | |  | | | - | | | - | | | - |  |
| Задача 4. Формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Заказ и распространение агитационной  продукции по безопасности дорожного движения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромы шленный отдел) | | | итого | 20,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Количество изготовлен  ной агитационной  продукции, 2023 – 300 шт. | Показатель 4.1. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - |  |
| областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - |  |
| местный бюджет | 20,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | - | | | - | | | - | | | - | | - |  |
| внебюджетные средства | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| 4.2. Проведение заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | Количество проведенных заседаний – 4 ед. ежегодно. | Показатель 4.2. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| иные источники | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| внебюджетные  средства | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| 4.3. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Холмогорскому муниципальномуокругу Архангельской области, администрацией округа по безопасности дорожного движения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | | | итого | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям – 4 ед. ежегодно. | Показатель 4.2. Перечня |
| федеральный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| иные источники | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | итого | | 264517,37788 | | | 59959,48357 | | | 85414,43523 | | | 41828,41 | | 38665,26 | 38649,79 | - | - |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| областной бюджет | | 39597,86629 | | | 17201,17388 | | | 22396,69241 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | | 224919,51251 | | | 42758,30969 | | | 63017,74282 | | | 41828,41 | | 38665,26 | 38649,79 |
| иные источники | | - | | | - | | | - | | |  | | - | - |
| внебюджетные  средства | | - | | | - | | | - | | |  | | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

в Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области

(в редакции постановления администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 16.02.2023 г. № 116, от 24.03.2023г. № 167, от 17.07.2023г. № 244,

от 02.11.2023 № 328, от 09.11.2023 № 337, от 28.11.2023 № 359, от 08.02.2024 № 21, от 15.02.2024 № 28, от 08.04.2024 года № 70, от 05.06.2024 г. № 111, от 11.11.2024г № 194, от 12.02.2025 г. № 29)

**ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый  2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах во внутримуниципальном сообщении | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | Единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | % | 42 | 42 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| Задача 2. Обеспечение устойчивой безопасной работы транспортных средств в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта | | | | | | | | | |
| 3.1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | % | 97,1 | 97,1 | 96,7 | 96,0 | 95,8 | 95,6 | 95,4 |
| 3.2. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | Единиц | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| 4.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприяти-  ями по безопасности дорожного движения | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (Агропромышленный отдел) | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом в текущем году. | Источник информации агропромышленный отдел |
| 1.2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом | Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом в текущем году. | Источник информации агропромышленный отдел |
| 1.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | - | Министерство экономического развития Архангельской области |
| 2.1. Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт | Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт | Источник информации агропромышленный отдел |
| * 1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % | ДПД пнс = ПД одд ÷ ПД \* 100, где  ДПД пнс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, в общей доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  ПД пнс – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в текущем году;  ПД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Федеральное статистическое наблюдение по форме  № 1- ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального и межмуниципального значения» |
| 4.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения, % | ДО опм = ЧО опм ÷ ЧО \* 100, где, ДО опм – доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения, в общей численности обучающихся;  ЧО опм – численность обучающихся в образовательных организациях, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения в текущем году;  ЧО – общая численность обучающихся в образовательных организациях. | Источник информации агропромышленный отдел |
| 4.2. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | Количество публикаций в сетевом издании «Официальный интернет-портал» в текущем году. | http://holmogori.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_