ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в

Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

Ответственный исполнитель: Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого  показателя | Исполни  тель | Едини  ца  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2023 год | фактичес  кое,  за отчетный 2023 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2021  год | 2022  год |
| 1.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 |  |
| 1.2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 |  |
| 1.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | % | 44,6 | 52,4 | 44 | 30,9 | 70,2 | 44 |  |
| 2.1. Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 |  |
| 3.1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов | % | 98,7 | 96,9 | 96,7 | 94,7 | 102,1 | 96,7 |  |
| 4.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет» | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_